Краткое описание скорректированной инвестиционной программы

АО «Петербургская сбытовая компания» на 2019 – 2021 гг.

Основной целью инвестиционной программы АО «Петербургская сбытовая компания»  на 2019-2021 гг. является обеспечение качественной организации обслуживания потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующими нормативными документами и «Стандартом качества обслуживания потребителей АО «Петербургская сбытовая компания», а также плановая замена автомобилей в автопарке компании.

Программа направлена на поддержание и обновление существующих производственных мощностей, расширение спектра информационных сервисов для потребителей гарантирующего поставщика.

Объем освоения инвестиционной программы АО «Петербургская сбытовая компания» по Ленинградской области составляет (без НДС) на 2019 г. 
10 803 тыс. рублей; на 2020 год – 38 304 тыс. рублей; на 2021 год – 21 902 тыс. рублей. В рамках указанного финансирования планируется выполнить следующие проекты:

1. Мероприятия по ИТ-бюджету.

Цель инвестиционных проектов – своевременное обновление и внедрение информационных электронных сервисов, модернизация локальной, корпоративной и телефонной сети, приобретение более емких и надежных серверов для бесперебойной работы системы расчетов с потребителями.

2. Мероприятия по приобретению техники и инвентаря.

Цель инвестиционных проектов – своевременное обновление парка автотранспортных средств, эксплуатационный срок которых составляет 5 и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). Вследствие износа происходит увеличение  затрат на замену механизмов и запасных частей, также возрастает количество ремонтов.

Поскольку АО «Петербургская сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Омской области, распределение проектов, имеющих отношение к нескольким регионам присутствия, осуществляется пропорционально драйверу количества точек поставки потребителям электрической энергии.

В соответствии с п. 20(1) «б» постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывается следующая информация:

| наименование проекта | цели проекта | обоснование необходимости реализации | характеристика объекта | место расположения объекта | срок ввода в эксплуатацию | показатель энергетической эффективности оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ – мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация Версии № 1 функционального расширения № 1 информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) Версия 3 | улучшение качества обслуживания потребителей (покупателей) за счет автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга бытовых потребителей. | В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.02.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей (покупателей) осуществляется в соответствии с требованием о поддержании соответствующего уровня качества обслуживания Потребителей. | программный продукт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019 год | показатель не рассчитывается |
| Модернизация версии № 1 Функционального расширения № 1 информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) Версия 3 в части подсистемы судебной работы и подсистемы дебиторской задолженности | улучшение качества обслуживания потребителей (покупателей) за счет автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части подсистемы судебной работы и подсистемы дебиторской задолженности | В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.02.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей (покупателей) осуществляется в соответствии с требованием о поддержании соответствующего уровня качества обслуживания Потребителей. | программный продукт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019 год | показатель не рассчитывается |
| Приобретение коммутационного оборудования | Повышение уровеня надежности сети передачи данных датацентра и центрального офиса ПСК | В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.02.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей (покупателей) осуществляется в соответствии с требованием о поддержании соответствующего уровня качества обслуживания Потребителей. | - коммутатор Cisco Nexus 5672UP – 2 шт.; - коммутатор Cisco Nexus C3064TQ – 2 шт.; - коммутатор Cisco Catalyst 2960X – 30 шт.; - коммутатор Cisco Catalyst 4948 – 10 шт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2021 год | показатель не рассчитывается |
| Централизация расчетов с потребителями-физическими лицами на базе решений ПАО «Мосэнергосбыт» ФОРСАЖ | Унификация порядка работы с потребителями - ФЛ за электроэнергию на базе разработанной Единой методологии в ЭСК Группы «Интер РАО». Централизация функции по расчетам с потребителями - ФЛ за электроэнергию на базе Процессингового центра ПАО «Мосэнергосбыт» в АО «Петербургская сбытовая компания». | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.02.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") | программный продукт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2020 год | показатель не рассчитывается |
| Создание и внедрение электронного архива | Создание централизованного электронного архива документов позволит сделать хранение документов менее затратным, документы в цифровом формате менее уязвимы, чем бумажные, оперативно производить все операции с документами. | Требования действующих подзаконных актов Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016, раздел 8, п.2 обязывают Гарантирующего поставщика в дополнение к содержанию бумажного архива документов, проводить работы по сканированию документов для загрузки электронных образов договоров и дополнительных соглашений в ГИС ЖКХ, что в свою очередь влечет формирование электронной базы договоров и дополнительных соглашений | программный продукт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019 год | показатель не рассчитывается |
| Приобретение системы IP-телефонии Cisco | Выведение из эксплуатации устаревших аналоговых УАТС ЦО (в том числе отказ от УАТС, которая предоставляется оператором связи ЗАО «ЛЭИВО», что влечет неоптимальную схему тарификации услуг), внедрение современной системы IP-телефонии, обладающей широкими возможностями настройки и масштабируемости, обеспечивающей сервисы унифицированных коммуникаций, отвечающей текущим и перспективным запросам бизнеса. | Ключевое основание для изменений: используемые в настоящее время УАТС (NEC NEAX 2000IPS) центрального офиса (ЦО) выработали свой ресурс, технически и морально устарели, исчерпали свои возможности по объёму подключений и не отвечают корпоративным стандартам, сохранение их в качестве центральных элементов сети связи сопряжено с рисками из-за снятия модели с производства и с поддержки, отсутствия в продаже необходимых модулей и плат расширения, при выходе из строя ключевых элементов возможен непредсказуемый по длительности перерыв связи. | IP-телефония | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019 год | показатель не рассчитывается |
| Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Создание единой информационной системы безопасности с круглосуточным центром мониторинга на объектах АО «ПСК» | Антитеррористическая защита объектов, сотрудников и клиентов компании | Создание круглосуточного центра мониторинга для дежурного персонала с возможностью непрерывного контроля обстановки на объектах. Обеспечение достоверной видео и аудио регистрации событий в клиентских зонах, в целях улучшения качества обслуживания | информационная система безопасности | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2021 год | показатель не рассчитывается |
| Приобретение автотранспорта |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение легковых автомобилей LADA 213100 | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | Экономическая целесообразность обновления легкового автотранспорта с целью снижения затрат на его содержание и эксплуатацию, в т.ч.: - уменьшение затрат на ремонт, - повышение экологической безопасности в связи с вводом транспортных средств с более высоким экологическим классом (не ниже евро5), - улучшение условий труда сотрудников предприятия. | автотранспорт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019-2021 год | показатель не рассчитывается |
| Приобретение легковых автомобилей Рено Логан | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | Экономическая целесообразность обновления легкового автотранспорта с целью снижения затрат на его содержание и эксплуатацию, в т.ч.: - уменьшение затрат на ремонт, - повышение экологической безопасности в связи с вводом транспортных средств с более высоким экологическим классом (не ниже евро5), - улучшение условий труда сотрудников предприятия. | автотранспорт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2019-2021 год | показатель не рассчитывается |
| Приобретение легковых автомобилей Рено ГАЗ | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | Экономическая целесообразность обновления легкового автотранспорта с целью снижения затрат на его содержание и эксплуатацию, в т.ч.: - уменьшение затрат на ремонт, - повышение экологической безопасности в связи с вводом транспортных средств с более высоким экологическим классом (не ниже евро5), - улучшение условий труда сотрудников предприятия. | автотранспорт | С-Петербург, ул. Михайлова, д.11 | 2020 год | показатель не рассчитывается |