ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИПКВ ИТ

Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2025-2028)

15.01.0296

1. ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

1.1. Объект вложения средств

АО «Петербургская сбытовая компания». Единая биллинговая система для расчетов с юридическими лицами. Импортозамещенная конфигурация, является существующим НМА.

1.2. Предпосылки/необходимость реализации ИПКВ ИТ

В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания».

Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц.

Работы будут производиться компанией ООО «СИГМА», являющейся поставщиком решения. ООО «СИГМА» с 2005 года оказывает услуги АО «Петербургская сбытовая компания» в части сопровождения и модернизации биллинговых систем, регулярно выходит с инициативными предложениями не только по развитию ИТ-инфраструктуры, но и оптимизации бизнес-процессов и организации новых сервисов, предоставляемых нашей компанией потребителям. Указанная компания обеспечивает соблюдение единого подхода АО «Петербургская сбытовая компания» к технологическим решениям при разработке, модернизации, настройке и технической поддержке прикладного программного обеспечения.

В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений, а также уменьшения объема капитализации нематериальных активов АО «Петербургская сбытовая компания».

1.3. Цель ИПКВ ИТ

Целью модернизации Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в 2025 - 2028 годах.

1.4. Техническое решение ИПКВ ИТ

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком – разработчиком «Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация» - ООО «СИГМА», выполнением работ по изменению программного обеспечения и введением модернизированного программного обеспечения в эксплуатацию. Доработка программного обеспечения планируется с целью расширения функциональных возможностей системы, приведения «Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация» в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, вступающими в силу в 2025 - 2028 годах.

ООО «СИГМА», как разработчик Программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Программных продуктов и способностью последующей доработки и сопровождения данных Программных продуктов. Ввиду вышеизложенного объявление конкурсных процедур нецелесообразно.

**1.5. Дополнительная информация**

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании.

2. Объём, сроки и затраты ИТ-проекта

Общая стоимость проекта в 2025 - 2028 гг. составляет 87 464 982,00 руб. без НДС, 104 957 978,00 руб. с НДС.

Объем финансирования работ по модернизации Единой биллинговой системы расчетов с юридическими лицами. Импортозамещенная конфигурация определен и согласован Центром розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Расчет стоимости работ на 2025 - 2028 годы осуществлялся на основе коммерческого предложения от поставщика услуг с учетом рекомендаций, полученных в корпоративных письмах №ИН/КП/ОД/128 от 09.08.2023 и №ИН/КП/МЕ/577 от 21.08.2023.

Общая стоимость проекта в 2025 - 2028 гг. с разбивкой по составу работ и срокам освоения (форма 1) и финансирования (форма 2).

**Форма 1**

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| **№** | **Статья затрат** | **Кол-во,**  **шт.** | **Цена за единицу** | **Стоимость** | **Затраты за жизненный цикл** | | | | **Итого:** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность** | | | | | | | | | |
| **1.1** | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2025-2028) | 1 | 87 465 | 87 465 | 20 659 | 21 444 | 22 258 | 23 104 | 87 465 |
|  | **ИТОГО** | | | 87 465 | 20 659 | 21 444 | 22 258 | 23 104 | 87 465 |
| **Затраты, относящиеся на операционную деятельность** | | | | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:** | | | | **87 465** | **20 659** | **21 444** | **22 258** | **23 104** | **87 465** |

**Форма 2**

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| **№** | **Статья затрат** | **Кол-во,**  **шт.** | **Цена за единицу** | **Стоимость** | **Затраты за жизненный цикл** | | | | **Итого:** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность** | | | | | | | | | |
| **1.1** | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2025-2028) | 1 | 104 958 | 104 958 | 24 790 | 25 732 | 26 710 | 27 725 | 104 958 |
|  | **ИТОГО** | | | 104 958 | 24 790 | 25 732 | 26 710 | 27 725 | 104 958 |
| **Затраты, относящиеся на операционную деятельность** | | | | | | | | | |
| **2.1** |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:** | | | | **104 958** | **24 790** | **25 732** | **26 710** | **27 725** | **104 958** |

**3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА IT - ПРОЕКТА**

Куратор ИПКВ: Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания»  
Белокуров Михаил Иванович. email: belokurov\_mi@pesc.ru, тел. 8 (812) 611 19 05 (доб.57687)

Единое ответственное лицо ИПКВ: Начальник отдела развития и сопровождения информационных систем АО «Петербургская сбытовая компания»  
Елешенкова Ольга Ивановна. email: eleshenkova\_oi@pesc.ru, тел. 8 (812) 611 19 05 (доб.57902)

Генеральный директор С.Н. Кропачев

Начальник управления аналитического сопровождения отчетности Ю.А. Бугрова

Заместитель генерального директора по информационным технологиям М.И. Белокуров

Начальник отдела развития

и сопровождения информационных систем О.И. Елешенкова