|  |  |
| --- | --- |
| **ООО «Интер РАО - Онлайн»**  **КОРПОРАТИВНОЕ ПИСЬМО**  **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | АО «Петербургская сбытовая компания»  Генеральному директору  Кропачеву Сергею Николаевичу  . |

О направлении коммерческого предложения по развитию единой Платформы «Клиент-Онлайн»

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляю обновленное коммерческое предложение по развитию единой Платформы «Клиент-Онлайн» (далее – Платформа). Ранее направленное коммерческое предложение прошу считать недействительным.

Развитие Платформы на 2024 – 2028 гг. включает в себя расширение функциональных возможностей в соответствии с требованиями Вашей компании, а также изменениями федерального и регионального законодательства.

Планируемая стоимость развития Платформы с 2024 по 2028 год составит **51 138 855** (Пятьдесят один миллион сто тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек без НДС.

Калькуляция на выполнение работ по развитию Платформы в 2024 - 2028 гг. приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

**Калькуляция затрат на развитие 2024 – 2028 гг.**

Стоимость на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование должностей (профессий, категорий) исполнителей** | **Общие трудозатраты (в чел/часах)** | **Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)** | **Стоимость, руб. (без НДС)** |
| 1 | Администратор СУБД | 269 | 3 085,00 | 830 922,91 |
| 2 | Аналитик | 683 | 3 085,00 | 2 108 311,85 |
| 3 | Архитектор | 346 | 3 085,00 | 1 066 557,76 |
| 4 | Инженер по тестированию | 442 | 3 085,00 | 1 364 201,79 |
| 5 | Проектировщик интерфейсов | 456 | 3 085,00 | 1 407 608,21 |
| 6 | Разработчик | 1958 | 3 085,00 | 6 039 693,36 |
| 7 | Руководитель проекта | 458 | 3 085,00 | 1 413 809,12 |
|  | **ИТОГО без НДС:** | **4613** | **x** | **14 231 105,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Стоимость на 2025 год** | |  |  |  |
| **№** | **Наименование должностей (профессий, категорий) исполнителей** | **Общие трудозатраты (в чел/часах)** | **Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)** | **Стоимость, руб. (без НДС)** |
| 1 | Администратор СУБД | 161 | 3 171,00 | 509 156,21 |
| 2 | Аналитик | 407 | 3 171,00 | 1 291 888,89 |
| 3 | Архитектор | 206 | 3 171,00 | 653 543,79 |
| 4 | Инженер по тестированию | 264 | 3 171,00 | 835 928,10 |
| 5 | Проектировщик интерфейсов | 272 | 3 171,00 | 862 525,82 |
| 6 | Разработчик | 1167 | 3 171,00 | 3 700 881,70 |
| 7 | Руководитель проекта | 273 | 3 171,00 | 866 325,49 |
|  | **ИТОГО без НДС:** | **2750** | **x** | **8 720 250,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Стоимость на 2026 год** | |  |  |  |
| **№** | **Наименование должностей (профессий, категорий) исполнителей** | **Общие трудозатраты (в чел/часах)** | **Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)** | **Стоимость, руб. (без НДС)** |
| 1 | Администратор СУБД | 161 | 3 291,00 | 528 424,18 |
| 2 | Аналитик | 407 | 3 291,00 | 1 340 777,78 |
| 3 | Архитектор | 206 | 3 291,00 | 678 275,82 |
| 4 | Инженер по тестированию | 264 | 3 291,00 | 867 562,09 |
| 5 | Проектировщик интерфейсов | 272 | 3 291,00 | 895 166,34 |
| 6 | Разработчик | 1167 | 3 291,00 | 3 840 933,99 |
| 7 | Руководитель проекта | 273 | 3 291,00 | 899 109,80 |
|  | **ИТОГО без НДС:** | **2750** | **x** | **9 050 250,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Стоимость на 2027 год** | |  |  |  |
| **№** | **Наименование должностей (профессий, категорий) исполнителей** | **Общие трудозатраты (в чел/часах)** | **Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)** | **Стоимость, руб. (без НДС)** |
| 1 | Администратор СУБД | 161 | 3 415,00 | 548 334,42 |
| 2 | Аналитик | 407 | 3 415,00 | 1 391 296,30 |
| 3 | Архитектор | 206 | 3 415,00 | 703 832,24 |
| 4 | Инженер по тестированию | 264 | 3 415,00 | 900 250,54 |
| 5 | Проектировщик интерфейсов | 272 | 3 415,00 | 928 894,88 |
| 6 | Разработчик | 1167 | 3 415,00 | 3 985 654,68 |
| 7 | Руководитель проекта | 273 | 3 415,00 | 932 986,93 |
|  | **ИТОГО без НДС:** | **2750** | **x** | **9 391 250,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Стоимость на 2028 год** | |  |  |  |
| **№** | **Наименование должностей (профессий, категорий) исполнителей** | **Общие трудозатраты (в чел/часах)** | **Стоимость нормо-часа исполнителей, руб. (без НДС)** | **Стоимость, руб. (без НДС)** |
| 1 | Администратор СУБД | 161 | 3 544,00 | 569 047,49 |
| 2 | Аналитик | 407 | 3 544,00 | 1 443 851,85 |
| 3 | Архитектор | 206 | 3 544,00 | 730 419,17 |
| 4 | Инженер по тестированию | 264 | 3 544,00 | 934 257,08 |
| 5 | Проектировщик интерфейсов | 272 | 3 544,00 | 963 983,44 |
| 6 | Разработчик | 1167 | 3 544,00 | 4 136 210,89 |
| 7 | Руководитель проекта | 273 | 3 544,00 | 968 230,07 |
|  | **ИТОГО без НДС:** | **2750** | **x** | **9 746 000,00** |

*Замечание. Стоимость нормо-часа по данному проекту в ООО «Интер РАО-Онлайн»   
не ранжируется по должностям исполнителей.*

Данное коммерческое предложение не является офертой (в соответствии

со ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО «Интер РАО-Онлайн» по заключению договора на условиях настоящего предложения. Окончательная стоимость и сроки фиксируются в договоре.

Срок действия коммерческого предложения – 31.10.2023 г.

Прошу Вас до 31.10.2023 подтвердить размер финансирования, вошедший в бизнес-план Вашей компании на 2024-2028 гг. для последующей сверки объёмов внутригрупповых оборотов.

Генеральный директор Т.А. Василькова

Исп.: Бочарова Ю.А., [Bocharova\_YA@interrao.online](mailto:Bocharova_YA@interrao.online)