**Пояснительная записка по ИТ**

**Модернизация системы электронного архива**

**Код проекта - 15.01.10040**

# ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

## Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания"

**Объект ОС:**

АО «Петербургская сбытовая компания». Модернизация существующего НМА «Электронный архив»

## Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

В 2019 году в АО «Петербургская сбытовая компания» в рамках инвестиционного проекта внедрена система «Электронный архива документов» (далее – ЭАД). Требования действующих подзаконных актов Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016, раздел 8, п.2 обязывают Гарантирующего поставщика в дополнение к содержанию бумажного архива документов, проводить работы по сканированию документов для загрузки электронных образов договоров и дополнительных соглашений в ГИС ЖКХ, что в свою очередь влечет формирование электронной базы договоров и дополнительных соглашений.

Создание централизованного электронного архива документов позволило сделать хранение документов менее затратным, документы в цифровом формате менее уязвимы, чем бумажные, оперативно производить все операции с документами. На текущий период появились дополнительные требования и задачи по модернизации текущего функционала и добавления новых типов документов, а также необходимость интеграции с новыми системами, внедряемыми в АО «Петербургская сбытовая компания».

В связи с полным переходом на использование Инновационного биллинга физических лиц и CRM в части работы с бытовыми потребителями, и перспективы внедрения инструментов распознавания текста для разбора входящей корреспонденции, вырастает объем централизованного оцифрованного документооборота. В этих условиях необходима модернизация ЭАД, направленная на обеспечение полноценного систематизированного хранения полученных в результате взаимодействия с потребителями документов, и сквозную обработку для сохранения быстродействия указанных систем, не предназначенных для долгосрочного хранения данных. Если ЭАД не будет модернизирован, то возникнут риски неполноценного использования системы, а также замедления скорости работы пользователей; появится необходимость создания дополнительного бумажного архива документов по новым документам либо ручное заведение их в системы.

В рамках проекта планируется выполнение работ по интеграции ЭАД со смежными системами: в первую очереди CRM, автоматизированная система ввода и обработки документов (АСВОД) для выстраивания сквозного процесса работы с документами от момента приема входящего пакета или обращения, до распределения его в электронном архиве с возможностью использования во всех автоматизированных процесса и для систематизированного хранения в архиве (бизнес-процессы заключения договора энергоснабжения с различными видами потребителей, подготовки ответов на обращения потребителей и т.д.). Объем трудозатрат предварительно оценивается в 1779 чел/часов.

## Цель ИПКВ ИТ

Целью модернизации электронного архива является расширение функциональных возможностей системы, обеспечение интеграции Системы с другими информационными системами, используемыми в Обществе.

## Технические решения ИПКВ ИТ

Закупка осуществляется у ООО «СИГМА» способом закупки «единственный поставщик». ООО «СИГМА», как разработчик программного обеспечения, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации программных продуктов в энергосбытовых компаниях и способностью последующего развития, модернизации, доработки, и сопровождения данного программного продукта, а также является автором интегрированного с ним продукта: Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами.

## Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включен в стратегические документы компании, связан с проектом Автоматизированной системы ввода и обработки документов.

# ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2025 г.

Завершение работ - 4 квартал 2025 г.

**Таблица 1.**

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за ед. | Стоимость | 2025 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Разработка |  |  |  | 5 728 | 5 728 |
| ИТОГО: | | | |  | 5 728 | 5 728 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность | | | | | | |
| ИТОГО: | | | |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | | |  | 5 728 | 5 728 |

**Таблица 2.**

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за ед. | Стоимость | 2025 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Разработка |  |  |  | 6 874 | 6 874 |
| ИТОГО: | | | |  | 6 874 | 6 874 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность | | | | | | |
| ИТОГО: | | | |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | | |  | 6 874 | 6 874 |

**Таблица 3.**

Ключевые контрольные точки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | | |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

# КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

- Куратор ИПКВ:

- Единое ответственное лицо ИПКВ:

- Заказчик ИПКВ:

- Инициатор ИПКВ: Руководитель направления управления активами Петербургская сбытовая компания Иванова Татьяна Викторовна