**Пояснительная записка по ИТ**

**Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы»**

**Код проекта - 15.01.10015**

# ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

## Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания"

**Объект ОС:**

АО «Петербургская сбытовая компания». Существующий НМА: «Единая информационно-аналитическая система»

## Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации.

В 2024 году модернизация системы не проводилась (проект не был включен в состав ИПР 2024-2028). Развернутая информация об архитектуре системы, перечни отчетных форм, моделей и потоков данных и др., применительно к реализации п. 6 Протокола совещания по ИТ в Группе «Интер РАО» в части обеспечения реализации ИАС Центра розничного бизнеса на существующей «платформе управления данными» были направлена корпоративным письмом от 22.12.2023 №ПСК/КП/ГД/686. На данный момент решение о внедрении альтернативной системы не принято.

Модернизация системы в 2025 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности. Основные этапы работ, запланированные к выполнению в 2025 году:

1. Модернизация ЕИАС в соответствии с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках в части ЮЛ (предварительный перечень доработок, имеющиеся ЗНИ и детализации трудозатрат приведены в отдельных файлах) - 3 415 ч/ч.

2. Модернизация ЕИАС в соответствии с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках в части ФЛ (предварительный перечень доработок, имеющиеся ЗНИ и детализации трудозатрат приведены в отдельных файлах) - 6 579 ч/ч.

3. Анализ защищенности (пентест) Системы – 514 ч/ч.

## Цель ИПКВ ИТ

Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций.

## Технические решения ИПКВ ИТ

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком - ООО «СИГМА», которое как разработчик программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации ПО и способностью последующей доработки и сопровождения данных программных продуктов. Ввиду вышеизложенного объявление конкурсных процедур нецелесообразно.

Расчет стоимости проекта выполнен согласно рекомендациям ЦРБ, письмо №ИН/КП/ОД/125 от 21.08.2024 и КП от Сигма.

## Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании.

# ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2025 г.

Завершение работ - 4 квартал 2025 г.

**Таблица 1.**

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за ед. | Стоимость | 2025 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Разработка |  |  |  | 33 836 | 33 836 |
| ИТОГО: | | | |  | 33 836 | 33 836 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность | | | | | | |
| ИТОГО: | | | |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | | |  | 33 836 | 33 836 |

**Таблица 2.**

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за ед. | Стоимость | 2025 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Разработка |  |  |  | 40 603 | 40 603 |
| ИТОГО: | | | |  | 40 603 | 40 603 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность | | | | | | |
| ИТОГО: | | | |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | | |  | 40 603 | 40 603 |

**Таблица 3.**

Ключевые контрольные точки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | | |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

# КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

- Куратор ИПКВ:

- Единое ответственное лицо ИПКВ:

- Заказчик ИПКВ:

- Инициатор ИПКВ: Руководитель направления управления активами Петербургская сбытовая компания Иванова Татьяна Викторовна