Тезисы выступления на

итоговой коллегии комитета по ТЭК Ленинградской области

16.02.2026 г., 14.00 ч.

ИА ТАСС

Газификация.

Уровень газификации Ленинградской области природным газом составляет более 65%. Потенциал газификации – 85%.

Газификация Ленинградской области делится на ПЛАНОВУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ населенных пунктов и ДОГАЗИФИКАЦИЮ в уже газифицированных населенных пунктах.

ПЛАНОВАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ.

Газификация населенных пунктов осуществляется за счет средств Группы Газпром в рамках Программы газификации.

По итогам 2025 года в Ленинградской области 723 газифицированных населенных пункта.

В 2025 году завершено строительство 6 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 135,8 км во Всеволожском, Кингисеппском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах, в общей сложности газифицировано 34 населенных пункта.

Всего Программой газификации предусмотрена газификация 417 населенных пунктов (366 в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026-2030 годов; 51 в рамках программ за счет спецнадбавки).

По состоянию на февраль 2026 года в Ленинградской области уже 729 газифицированных населенных пункта.

В 2026 году планируется завершение строительства 8 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 230,3 км, которые позволят газифицировать 43 населенных пункта и обеспечат техническую возможность подключения более 10 тыс. квартир/домовладений и 8 котельных (ТГУ).

ДОГАЗИФИКАЦИЯ (начало догазификации – 2021 год).

В соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации планируется подводка газопроводов до границ земельных участков 92 618 домовладений в газифицированных населенных пунктах (садоводствах), а также населенных пунктах, газификация которых предусмотрена в текущем году.

Справочно: Показатели планов-графиков догазификации:

| Год | НП, шт. | СНТ, шт. | Всего НП и СНТ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-2025 | 41 931 | 147 | (факт) 42 078 |
| 2026 | 12 840 | 682 | (факт 5 352) 13 522 |
| 2027 | 12 885 | 1 863 | 14 748 |
| 2028 | 15 927 | 6 176 | 22 103 |
| 2029 | 109 | 58 | 167 |
| Всего | 83 692 | 8 926 | 92 618 |

По итогам 2025 года всего заключено порядка 54,7 тыс. договоров о догазификации, из которых исполнено до границы земельных участков 46,8 тыс. договоров о догазификации. Выполнено подключений газоиспользующего оборудования в отношении 31,7 тыс. договоров о догазификации.

2025 год продемонстрировал стремительный рост количества подключенных к сетям газораспределения домовладений – 17,9 тыс., что более чем в два раза больше показателя прошлого года.

В 2026 году планируется подвести газопроводы к границам более 13,5 тыс. земельных участков. В активную фазу перейдет работа в садоводствах.

В части подключений газоиспользующего оборудования будем стремиться придерживаться темпов 2025 года.

Справочно: Подключения газоиспользующего оборудования в рамках догазификации:

| Год | НП, шт. | СНТ, шт. | Всего НП и СНТ, шт. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 | 971 | 0 | 971 |  |
| 2023 | 5 359 | 1 | 5 361 | 552% к 2022 году |
| 2024 | 7 478 | 8 | 7 486 | 139% к 2023 году |
| 2025 | 17 815 | 74 | 17 889 | 238% к 2024 году |
| 2026 | 1 455 | 9 | 1 464 | 8% к 2025 году |
| Всего | 33 078 | 92 | 33 170 |  |

В целях решения проблемных вопросов при реализации мероприятий по газификации и догазификации Ленинградской области, на регулярной основе проводятся заседания регионального штабы по газификации, а также совещания с привлечением заинтересованных лиц и организаций для решения проблемных вопросов.

Комитетом было организовано заключение между АО «Газпром газораспределение ЛО» и администрациями муниципальных образований соглашений об уведомительном порядке оформления разрешений на земляные работы, что положительно влияет на скорость выполнения мероприятий по догазификации.

На постоянной основе проводятся мероприятия по информированию граждан о догазификации, возможностях заключения комплексных договоров, а также имеющейся помощи со стороны Ленинградской области.

Отдельно стоит отметить помощь, которую оказывает регион в газификации домовладений жителей Ленобласти. Ленинградская область – одна из лучших в России по оказанию помощи на газификацию домовладений как в части размера такой помощи, так и в части количества льготных категорий.

Максимальный размер субсидии на одно домовладение – 300 тыс. руб. при подключении газа ветеранам и инвалидам ВОВ и приравненным к ним лицам, в том числе членам семей погибших участников СВО; 201 тыс. руб. – льготным категориям граждан (всего порядка 20 льготных категорий) и 180 тыс. руб. – собственникам домовладений, не имеющим льготного статуса.

В 2025 году было газифицировано 5 116 домовладений, на которые было выделено порядка 901,5 млн руб.

Справочно: Исполнение по 282:

| Год | Факт ОБ, руб. | Количество подключений, шт. |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 104 977 179 | 717 |
| 2022 | 219 862 081 | 1 388 |
| 2023 | 370 904 882 | 2 026 |
| 2024 | 577 038 921 | 3 180 |
| 2025 | 901 408 917 | 5 116 |
| 2026 | 150 678 856 | 857 |
| Всего | 2 174 191 982 | 12 427 |

Кроме того, в части газификации в 2025 году:

- Проведена работа по формированию и утверждению Программы развития газоснабжения и газификации ЛО на 2026-2030 годы и Договора о сотрудничестве между Ленинградской областью и ПАО «Газпром» на 2026-2030 годы;

- Выполнено 26 поручений (6 поручений Президента РФ, 3 поручения федеральных органов власти, 17 поручений Губернатора ЛО);

- Рассмотрено более 5 000 служебных документов, в том числе порядка 800 обращений граждан, а также подготовлено более 1 800 исходящих документов;

- Рассмотрено более 3 000 обращений граждан, поступивших в социальных сетях, в том числе посредством «Инцидент менеджмента» и 1 331 обращений граждан, поступивших на платформу «Общероссийский народный фронт»;

- Рассмотрено 115 документов территориального планирования;

- Подготовлена информация к 37 личным приёмам граждан (27 выездных).

- Организовано порядка 100 совещаний, в том числе 31 заседание регионального штаба по газификации;

- Подготовлена информация для участия в 4 заседаниях федерального штаба по газификации;

- Подготовлено 3 проекта нормативных правовых акта;

- Выполнено 3 корректировки Программы газификации.

Основные задачи на 2026 год:

- Контроль за реализацией Программы газификации (плановая газификация и догазификация) и оказание Группе Газпром содействия в реализации Программы газификации и подготовка ежегодного отчета в Минэнерго России;

- Выполнение поручений (Президента РФ, федеральных органов, Губернатора ЛО);

- Подготовка служебных документов, в том числе ответов на обращения граждан и рассмотрение документов территориального планирования;

- Подготовка ответов на обращения граждан, поступивших посредством социальных сетей, платформы «ОНФ»;

- Подготовка к заседаниям федерального и регионального штабов и исполнение протокольных решений;

- Координация работы администраций муниципальных образований в части работы с населением и передаче муниципальных сетей в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Обеспечение населения Ленинградской области емкостным и баллонным сжиженным углеводородным газом

В 2025 году газоснабжающей организацией ООО «ЛОГазинвест», поставщиком емкостного и баллонного поставщиков сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) для бытовых нужд населения Ленинградской области в 17 муниципальных образований Ленинградской области (кроме Сосновоборгского городского округа), обеспечено СУГ – 3 939 многоквартирных домов, в т.ч. емкостным СУГ - 632, баллонным СУГ-  3247.

Всего поставлено СУГ – 3 417,53 тонн, в том числе:

- емкостного СУГ -   1 789,04 тонн,

- баллонного СУГ -   1 594,46 тонн.

Газоснабжающим организациям из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году были предоставлены субсидии и гранты в форме субсидии на возмещение части затрат в связи с реализацией сжиженных углеводородных газов населению для бытовых нужд в размере 409,9 млн. рублей.

Обеспечения топливом теплоснабжающих организаций Ленинградской области

Согласно плану по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы в муниципальных образованиях Ленинградской области к отопительному сезону 2025-2026 годов создано запасов топлива на 01 октября 2025 года:

- Уголь – 24 655,8 тонны (109% от плана);

- Жидкое топливо – 12 131,2 тонн (102% от плана);

- Твердое топливо –10 727,4 тонн (118% от плана).

Выплата субсидий теплоснабжающим предприятиям Ленинградской области в счет компенсации межтарифной разницы в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) населению Ленинградской области по льготным тарифам

Дополнительной мерой, направленной на подготовку и организацию стабильной работы объектов теплоснабжения, является выплата из областного бюджета ЛО теплоснабжающим организациям т.н. «межтарифной разницы», которая предприятиями в основном направляется для расчета с ресурсоснабжающими организациями за поставленные и потребленные ресурсы. В 2025 году выплата межтарифной разницы составила 7395,96 млрд. руб. Выплаты осуществлены 94 РСО в 100-процентном объеме.

Состояние расчетов теплоснабжающих организаций Ленинградской области за потребленный природный газ

В 2025 году, всего, потребителям Ленинградской области было поставлено 7,28 млрд. куб. м природного газа. Из них, теплоснабжающими организациями Ленинградской области (далее – ТСО) в 2025 году использовано почти 1,138 млрд. куб. м природного газа на сумму более 10,91 млрд. рублей.

В настоящее время доля природного газа в топливном балансе котельных, осуществляющих теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы Ленинградской области, составляет более 80%. На текущий момент в реестре ТСО, эксплуатирующих газовые котельные, насчитывается 63 организации. На основании данных ежедневного мониторинга отслеживается состояние платежей данных предприятий за газ.

По состоянию на 01 января 2026 года общая просроченная задолженность РСО за потребленный газ составляет 14,9 млн. рублей, на аналогичный период 2025 года уровень задолженности составлял 12,1 млн. рублей.

Электроэнерегтика.

СТСО в электроэнергетике с 2025 года

После внесения изменений в закон «Об электроэнергетике» в июле 2024г, с 01.01.2025 года системообразующей территориальной сетевой организацией (далее СТСО) на территории Ленинградской области стало ПАО «Россети Ленэнерго». Данные изменения повлекли за собой ряд необходимых мероприятий в 2025 году со стороны органов исполнительной власти Ленинградской области и ОМСУ с целью обеспечения СТСО расширенных функций и ответственности за надёжное электроснабжение всех потребителей региона, что позволит внедрить единые стандарты обслуживания электрических сетей в РФ.

Работа по консолидации электросетевого хозяйства

Так, в течение 1 квартала 2025 года была проведена работа совместно с ОМСУ по определению перечня муниципального и государственного электросетевого имущества, подлежащего передаче в СТСО.

Распоряжениями Правительства Ленинградской области от 07.03.2025 № 143-р и от 31.03.2025 № 178-р были утверждены перечни муниципальных и государственных объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в ПАО «Россети Ленэнерго» на праве договора безвозмездного пользования и владения (в 143-р включены объекты, которые ранее учитывались в тарифном регулировании ТСО (13238 ед.), а в 178-р все  остальные мун. и гос. объекты – 411 ед).

За 2025г был заключен 61 договор, в зону ответственности СТСО перешло на обслуживание 7815 электросетевых объектов муниципальной и государственной формы собственности, в том числе объекты МП «ВПЭС» в г.Всеволожск.

Было осуществлено 112 сделок с некоммерческими организациями (СНТ, КП) и физ. лицами, принято на баланс 160 км ЛЭП и 45 ТП, суммарной мощностью более 15 МВА. В 2026 году работа продолжится.

Работа регионального штаба

В 2025 году состоялось 35 заседаний Штаба. Основными вопросами работы Штаба стали  вопросы подготовки к ОЗП и обеспечения надежной работы объектов, задолженности за потребленные энергоресурсы потребителей, локальные ситуации с электроснабжением в населенных пунктах. Основными вопросами внеплановых заседаний стали вопросы координации действий системообразующей ТСО, органов власти и МСУ при проведении аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных и абонентских сетях, а также на сетях других ТСО в рамках заключенных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.09.2024 № 1229 Договоров о порядке ликвидации последствий аварийных ситуаций (ДоПИ).

Штабом на постоянной основе осуществляется координация и взаимодействие с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом), координация работ по снижению количества бесхозяйных объектов.

Закупка дизель генераторных установок

В соответствии с рекомендациями Федерального штаба Минэнерго России, комитет по ТЭК продолжил работу по оснащению объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения – ДГУ.

В 2025 году из областного бюджета было выделено 19 млн. рублей, приобретено 3 ДГУ, общей мощностью 1,32 МВт на 2 котельные и 1 объект водоснабжения в г.Гатчина.

В 2026 году планируется приобрести - 12 ДГУ, мощностью 1,5 МВт на сумму 20,30 млн.рублей на котельные в Приозерском, Бокситогорском, Лужском районах, а также Гатчинского муниципального округа.

Субсидия на восстановление электросетевых объектов

В рамках субсидии в 2025 году была завершена реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи  в п. Бородинское Выборгского района с увеличением мощности с 560кВт до 800кВт, стоимостью 23,8 млн. рублей.

Дальнейшее выделение субсидии из областного бюджета Ленинградской области не планируется ввиду внесенных изменений в законодательство об электроэнергетике в июле 2024 года: муниципальные электросетевые объекты подлежат передачи по договору безвозмездного пользования и владения в системообразующую ТСО с последующим включением их в план реновации в рамках инвестиционной программы компании.

Работа с задолженностью за потребленные энергоресурсы

На основании поручений Федерального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения проводилась эффективная работа по погашению задолженности перед гарантирующими поставщиками ресурсоснабжающих организаций за потребленную электроэнергию. Как результат снижение задолженности к 1 января 2026 года составило 12 % (369,2 млн. рублей против 418,188 млн. рублей на 01.01.2025г.).

Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

В 2025 Комитетом было рассмотрено 8 проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, из которых 6 были утверждены (ввиду утраты статуса ТСО после внесенных изменений на федеральном уровне, ИП АО «ОЭК» не утверждены на 2026 г).

В 2025 году объем освоенных средств в рамках инвестиционной программы  ПАО «Россети Ленэнерго» и  АО «ЛОЭСК» составил порядка 24,9 млрд. рублей. Введено в эксплуатацию 2,2 тыс. км ЛЭП и 890 МВт мощности.

На 2026 год планируется освоить 29,3 млрд. рублей, с целью ввода 1 388 МВт мощности и 2,2 тыс. км линий.

ПАО «Россети Ленэнерго» в 2025 году введены в эксплуатацию региональные объекты с целью обеспечения электроснабжением развивающихся территорий Всеволожского района: ПС 110 кВ №525 Ильинка в части установки дополнительного трансформатора 1х25 МВА, установки ЗРУ-20 кВ на 9 ячеек, стоимостью 466,04 млн.руб. и ПС 35/6 кВ №640 Пугарево с комплексной заменой РУ 6 кВ с установкой дополнительных 10 ячеек РУ 6 кВ и трансформатора 4 МВА, стоимостью 89,82 млн.руб.

В 2025 году подключили к электрическим сетям более 18 тыс. объектов, в том числе 398 социальных и бюджетных организаций.

Так, обеспечено электроэнергией 11 ЖК во Всеволожском, Волховском, Гатчинском, Тосненском и Подпорожском районах, общей площадью свыше 131 тыс. кв.м жилья, (застройщиков ГК КВС (ЖК «Ясно.Янино»), ГК «Сэтл» (ЖК «Город Звёзд»), ГК «Евроинвест» (ЖК «ID Kudrovo») и ГК «ЦДС» (ЖК «Город первых»)).

Подключили  оборудование по проекту «Безопасный город» в г.Выборге, отдельно стоящую котельную, мощностью 6 МВт, в городе Кудрово для обеспечения теплоснабжения жителей МКД и двух детских садов на 110 мест и на 325 мест в деревне Новосаратовка). ФАП в деревне Немятово – Иссадского СП Волховского района, ФОК в п.Виллози Ломоносовского района.

Программа повышения надежности электроснабжения

Во исполнение поручения Президента РФ была разработана и утверждена Программа повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Ленинградской области на 2027 – 2031 годы. Программа включает в себя:

- 47 мероприятий в сетях 6-10 кВ на сумму 8,6 млрд. руб. с НДС;

- 8 мероприятий в сетях 110 кВ на сумму 5,3 млрд. руб. с НДС.

Общее финансирование Программы составит 13,9 млрд. руб., ее реализация планируется за счет средств ПАО «Россети Ленэнерго», также рассматривается вопрос в Правительстве Ленинградской области и Минэнерго России о софинансировании данной программы с 2027 года за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполнялись и в 2025 году ТСО, что объективно уже в январе 2026г в сетях 0,4-20 кВ количество аварийных отключений сократилось на 29% по сравнению с январем предыдущего года.

Введение дифференцированных тарифов за электроэнергию

С 1 января 2025 года на территории области действуют тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий, дифференцированные по объёмам потребления.

Чтобы снизить нагрузку на постоянных жителей региона, постановлением Правительства Ленинградской области от 29.08.2025 № 752 был утверждён порядок предоставления субсидий гарантирующим поставщикам электроэнергии из областного бюджета — в связи с установлением льготных тарифов на коммунальную услугу электроснабжения.

Субсидия покрывает разницу между стоимостью по первому и второму диапазонам потребления на 75% и направлена на поддержку жителей негазифицированных населённых пунктов и СНТ за пределами населенных пунктов, где электроэнергия часто используется для обогрева. В 2025 году гарантирующим поставщикам были компенсированы выпадающие доходы, данная работа продолжится в 2026 году.

Категорирование объектов ТЭК

С учётом участившихся попыток атак беспилотных аппаратов на объекты ТЭК, в 2025 году для координации деятельности субъектов ТЭК, Комитетом и правоохранительными структурами создан региональный сегмент федерального штаба по защите и обеспечению функционирования объектов ТЭК.

11 предприятий ТЭКа завершили мероприятия по комплексной защите с использованием пассивных и активных средств в соответствии с требованиями антитеррористической защищённости.

Теплоэнергетика

При подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов готовность к зиме объектов теплоснабжения по всем видам собственности составила:

- котельные – 725 ед. (100 %);

- тепловые сети – 2488,667 км (100 %).

В отопительном сезоне 2025-2026 годов теплоснабжающие предприятия Ленинградской области обеспечены достаточным количеством топлива, срывов в работе организаций коммунального комплекса по причине отсутствия (недостатка) топлива или его ненадлежащего качества нет.

Администрациями МО в полном объеме (170 поселений) в соответствии с новыми Правилами подготовки к ОЗП (приказ Минэнерго России от 13.11.2024 
№ 2234):

- разработаны  планы действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании и планы подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.;

- созданы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду:

- выполнена актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской области.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов получили все 170 муниципальных образований (100%).

В 2025 году теплоснабжающими организациями в Ленинградской области достигнут высокий уровень подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 годов, по результатам оценки которого во всех 170 муниципальных образованиях все теплоснабжающие организации (100%) также получили паспорта готовности.

В целях системного повышения надежности объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области из областного бюджета в 2025 году выделены субсидии местным бюджетам муниципальных образований в размере 251 млн рублей на проведение мероприятий по капитальному ремонту (ремонтная программа «ЗИМА»). Всего в 2025 году Субсидии предоставлены 10 МО для выполнения мероприятий на 21 объекте теплоснабжения, в том числе по ремонту 24 км тепловых сетей и замене 4 ед. оборудования котельных.

В случае выявления администрациями муниципальных образований Ленинградской области неотложных работ на объектах теплоэнергетики из резервного фонда Ленинградской области выделяются дополнительные бюджетные ассигнования.

На реализацию данных мероприятия в 2025 году из резервного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований планируется предоставление межбюджетных трансфертов в размере 171 млн рублей. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить надежное теплоснабжение в ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов.

В 2025 году из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований комитетом представлена субсидия на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы, в размере 975 млн. рублей на реализацию в период с 2025 по 2026 годы мероприятий по реконструкции 1 и строительству 5 газовых котельных на территориях 5 муниципальных образований и выполнению проектно-изыскательских работ c прохождением государственных экспертиз в отношении 12 новых газовых котельных на территориях 8 муниципальных образований.  Дополнительно в рамках предоставленной субсидии также планируется частичная реконструкция сетей теплоснабжения 4 муниципальных образований.

Кроме того, в 2025 году заключено 2 концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения Громовского и Севастьяновского сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской области, , в рамках которых в период с 2026 по 2027 годы будет построено 3 новых газовых котельных, расположенных в пос. Громово, пос. ст. Громово Громовского сельского поселения и пос. Севастьяново Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также, в срок до 2039 года выполнена реконструкция тепловых сетей поселений.

В 4 квартале 2025 года выполнена работа по разработке Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026-2030 годов, в соответствии с которой, на сжигание природного газа на территории субъекта запланированы мероприятий в отношении 81 котельной.

График перевода котельных по годам:

в 2026 – 11 котельных;

в 2027 – 15 котельных;

в 2028 – 21 котельных;

в 2029 – 16 котельных;

в 2030 – 0 котельных;

в 2031 – 2 котельных;

в 2032 – 12 котельных;

в 2033 – 4 котельных.

В 2025 году число инцидентов на объектах теплоснабжения уменьшилось на 32% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году 285 инцидентов, в 2024 году 415 единиц.