ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИПКВ ИТ

Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2026-2029)

15.28.0296

1. ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

1.1. Объект вложения средств

АО «Петербургская сбытовая компания». Единая биллинговая система для расчетов с юридическими лицами. Импортозамещенная конфигурация, является существующим НМА.

1.2. Предпосылки/необходимость реализации ИПКВ ИТ

В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания».

Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц.

Работы будут производиться компанией ООО «СИГМА», являющейся поставщиком решения. ООО «СИГМА» с 2005 года оказывает услуги АО «Петербургская сбытовая компания» в части сопровождения и модернизации биллинговых систем, регулярно выходит с инициативными предложениями не только по развитию ИТ-инфраструктуры, но и оптимизации бизнес-процессов и организации новых сервисов, предоставляемых нашей компанией потребителям. Указанная компания обеспечивает соблюдение единого подхода АО «Петербургская сбытовая компания» к технологическим решениям при разработке, модернизации, настройке и технической поддержке прикладного программного обеспечения.

В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений, а также уменьшения объема капитализации нематериальных активов АО «Петербургская сбытовая компания».

1.3. Цель ИПКВ ИТ

Целью модернизации является расширение функциональных возможностей Системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в 2026 - 2029 годах.

1.4. Техническое решение ИПКВ ИТ

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком – разработчиком «Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация» - ООО «СИГМА», выполнением работ по изменению программного обеспечения и введением модернизированного программного обеспечения в эксплуатацию. Доработка программного обеспечения планируется с целью расширения функциональных возможностей системы, приведения «Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация» в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, вступающими в силу в 2026 - 2029 годах.

ООО «СИГМА», как разработчик Программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Программных продуктов и способностью последующей доработки и сопровождения данных Программных продуктов. Ввиду вышеизложенного объявление конкурсных процедур нецелесообразно.

1.5. Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании.

2. Объём, сроки и затраты ИТ-проекта

Общая стоимость проекта в 2026 - 2029 гг. составляет 61 414 080,00 руб. без НДС, 
74 925 178,00 руб. с НДС.

Объем финансирования работ по модернизации Единой биллинговой системы расчетов с юридическими лицами. Импортозамещенная конфигурация определен и согласован Центром розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Расчет стоимости работ на 2026 - 2029 годы осуществлялся на основе коммерческого предложения от поставщика услуг.

Общая стоимость проекта в 2026 - 2029 гг. с разбивкой по составу работ и срокам освоения (форма 1) и финансирования (форма 2).

Форма 1

Освоение: 						тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за единицу | Стоимость | Затраты за жизненный цикл |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| - Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2026-2029) | 1 | 61 414 | 61 414 | 14 391 | 15 048 | 15 690 | 16 284 | 61 414 |
|  | ИТОГО |  |  | 61 414 | 14 391 | 15 048 | 15 690 | 16 284 | 61 414 |
| - Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  | 61 414 | 14 391 | 15 048 | 15 690 | 16 284 | 61 414 |

Форма 2

Финансирование: 					тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | Кол-во, шт. | Цена за единицу | Стоимость | Затраты за жизненный цикл |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| - Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» (2026-2029) | 1 | 74 925 | 74 925 | 17 557 | 18 359 | 19 143 | 19 866 | 74 925 |
|  | ИТОГО |  |  | 74 925 | 17 557 | 18 359 | 19 143 | 19 866 | 74 925 |
| - Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  | 74 925 | 17 557 | 18 359 | 19 143 | 19 866 | 74 925 |

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА IT - ПРОЕКТА

Куратор ИПКВ: Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания»
Белокуров Михаил Иванович. email: belokurov_mi@pesc.ru, тел. 8 (812) 611 19 05 (доб.57687)

Единое ответственное лицо ИПКВ: Начальник управления развития и сопровождения информационных систем АО «Петербургская сбытовая компания»
Елешенкова Ольга Ивановна. email: eleshenkova_oi@pesc.ru, тел. 8 (812) 611 19 05 (доб.57902)

Генеральный директор							          В.В. Пирогов

Начальник управления аналитического сопровождения отчетности 	          Ю.А. Бугрова

Заместитель генерального директора по информационным технологиям    М.И. Белокуров

Начальник управления развития

и сопровождения информационных систем                                                       О.И. Елешенкова