Пояснительная записка по ИТ

Роботизация бизнес-процессов

Код проекта - 15.01.10092

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания".

АО «Петербургская сбытовая компания. НМА – «Роботизация бизнес-процессов».

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

В Обществе внедрено и используется большое количество централизованных информационных систем, между которыми требуется информационное взаимодействие. Настраивать интеграцию не всегда целесообразно, т.к. она потребует значительных экономических и временных затрат. Проблема обычно решается с помощью дополнительных конвертеров данных, а также путем добавления в бизнес-процесс дополнительных ручных операций. Кроме того, многие производственные процессы требуют информационного взаимодействия со сторонними ресурсами, настройка интеграции с которыми зачастую невозможна.

Роботизация – это новая форма автоматизации бизнес-процессов, направленная на повышение эффективности операций. (RPA, Robotic Process Automation). Отличие технологий роботизации от стандартной процедуры автоматизации бизнес-процессов в том, что для работы робота не требуется интеграция используемых систем, действия выполняются через пользовательский интерфейс, имитируя работу сотрудника.

С 2022 года в АО «Петербургская сбытовая компания» были внедрены и поставлены на учет несколько программных роботов, выполняющих рутинные этапы бизнес-процессов вместо пользователей - сотрудников. На настоящий момент полноценно функционируют 6 программных роботов, и еще 1 находится на стадии отладки (в связи с изменением интерфейсов рабочей среды). Указанные роботизированные решения были разработаны на базе платформы R.bot – специализированного ПО для разработки, настройки и запуска программных роботов.  В последующие годы была продолжена эксплуатация ранее внедренных роботов, а также анализ бизнес-процессов на предмет возможности их роботизации и тестирование новых роботов для последующего внедрения.

Технологической особенностью роботизированных решений является их привязка к конкретному ПО для настройки и запуска – роботы, созданные на базе платформы R.bot, не могут быть запущены на какой-либо иной платформе или без нее. В настоящее время возникла потребность глобальной переработки действующих роботов для перехода на импортозамещенное ПО (изменение версии платформы для работы в ОС Astra Linux, перенастройка алгоритмов работы роботов в связи с визуальным изменением используемых интерфейсов сервисов и хранилищ, адаптация почтовых сервисов и др.)

Также в 2026г. планируется разработка новых роботов, в соответствии с предложениями функциональных заказчиков:

·	повторный заказ исполнительного листа;

·	получение полных сведений о правах на недвижимое имущество через сервис удаленных нотариальных действий.

  - Цель ИПКВ ИТ

Целью проекта «Роботизация» является:

-высвобождение трудозатрат сотрудников на более комплексные и интеллектуальные задачи;

-минимизация ошибок ручного труда;

-уменьшение переработок сотрудников при пиковых нагрузках;

-увеличение скорости выполнения бизнес-процессов.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

Ввиду того, что разработка роботизированного решения является оперативным ответом на возникающую бизнес-потребность (в отличие от сложной в планировании и реализации доработки информационной системы), перечень роботизируемых бизнес-процессов определяется на этапе выполнения проекта в пределах трудозатрат исполнителя, зафиксированных в договоре.

Под потребности Заказчиком подготавливается описание текущего бизнес-процесса, на его основании формируется задание, определяющее объем, границы и требования необходимые для реализации задания. По результатам анализа задания Исполнитель формирует и утверждает совместно с Заказчиком стоимость выполняемых работ. Указанная стоимость оценивается с точки зрения экономической эффективности внедрения роботизированного решения.

Основные мероприятия, запланированные к выполнению в 2026 году:

–	Выполнение работ по роботизации на основании согласованных заявок в объеме 1802 чел/часов в год (предварительный перечень доработок указан в разделе предпосылки).

–	Работы по обеспечению ИБ: 360 чел/часов в год.

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком – ООО «СИГМА». ООО «СИГМА», как разработчик программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации Программных продуктов и способностью последующей доработки и сопровождения.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включен в стратегические документы компании, не связан с другими проектами.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 6 823 | 6 823 |
| ИТОГО: |  | 6 823 | 6 823 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 6 823 | 6 823 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 8 324 | 8 324 |
| ИТОГО: |  | 8 324 | 8 324 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 324 | 8 324 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович