Пояснительная записка по ИТ

Создание комплекса защиты баз данных

Код проекта - 15.01.10100

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания". В состав проекта входит приобретение оборудования (ОС), программного обеспечения (НМА), а также работы по проектированию и созданию системы (комплекса, НМА).

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161.

  - Цель ИПКВ ИТ

Целями проекта является:

- Повышение уровня информационной безопасности Общества;

- Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ;

- Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам;

- Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя:

1.	Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах

2.	Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней

3.	Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак

4.	Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища

5.	Подсистема защиты СУБД (СЗБД)для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации

6.	Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак .

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании, а также не связан с другими проектами.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2030 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПИР | 6 230 |  |  |  |  | 6 230 |
| 1.2. | СМР | 278 |  |  |  |  | 278 |
| 1.3. | Прочие | 42 631 |  |  |  |  | 42 631 |
| ИТОГО: |  | 49 138 |  |  |  |  | 49 138 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие | 910 | 18 421 | 19 454 | 20 490 | 21 597 | 80 873 |
| ИТОГО: |  | 910 | 18 421 | 19 454 | 20 490 | 21 597 | 80 873 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 50 048 | 18 421 | 19 454 | 20 490 | 21 597 | 130 011 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПИР | 7 601 |  |  |  |  | 7 601 |
| 1.2. | СМР | 339 |  |  |  |  | 339 |
| 1.3. | Прочие | 52 009 |  |  |  |  | 52 009 |
| ИТОГО: |  | 59 949 |  |  |  |  | 59 949 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие | 1 092 | 22 105 | 23 345 | 24 588 | 25 916 | 97 047 |
| ИТОГО: |  | 1 092 | 22 105 | 23 345 | 24 588 | 25 916 | 97 047 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 61 041 | 22 105 | 23 345 | 24 588 | 25 916 | 156 996 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович