Пояснительная записка по ИТ

Развитие системы Инновационный биллинг «Пальмира» в 2026 году

Код проекта - 15.26.10068

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания".

АО «Петербургская сбытовая компания». Существующий НМА: «Информационная система «Инновационный биллинг «Пальмира» Инвентарный № УХ-000047.

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Система предназначена для информационной поддержки бизнес-процессов, связанных с реализацией электроэнергии бытовым потребителям. Система обеспечивает автоматизацию процессов учета потребления услуг бытовыми потребителями, выставления счетов, приема и контроля своевременности оплаты за предоставленные услуги сбытовой компании. За период внедрения Системы и перевода всех абонентов на промышленные расчеты, был определен перечень доработок, как в части обеспечения требований законодательства, так и в части расширения функциональных возможностей Системы. Помимо этого, в период внедрения Системы, в АО «Петербургская сбытовая компания» были введены в промышленную эксплуатацию и модернизированы ряд смежных систем, для обеспечения интеграционного взаимодействия которых необходимы доработки биллинга. Также необходимо учитывать изменения федерального и регионального законодательства (например, в 2025 году в Ленинградской области был введен льготный тариф для второго диапазона по распоряжению Губернатора ЛО).В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет обеспечить необходимую автоматизацию бизнес-процессов компании, улучшить показатели работы должниками и развиваться в направлении повышения качества обслуживания потребителей.

  - Цель ИПКВ ИТ

Целью развития Системы является:

•	уточнение и детализация реализованных бизнес-процессов;

•	автоматизация новых бизнес-процессов;

•	доработка для обеспечения интеграционных взаимодействий со смежными системами;

•	соблюдение требований федерального и регионального законодательства.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком - ООО «СИГМА», выполнением работ по изменению программного обеспечения. Доработка программного обеспечения планируется с целью расширения функциональных возможностей системы, приведения Системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства. ООО «СИГМА», как разработчик программных продуктов, обладает уникальными знаниями существенных особенностей и условий эксплуатации ПО и способностью последующей доработки и сопровождения данных программных продуктов. Ввиду вышеизложенного объявление конкурсных процедур нецелесообразно.

Объем доработок (трудозатрат) в 2026 году оценен в 13 500 нормо-часов. В данном объеме следует особо выделить доработку, оцененную разработчиком в 4 500 н/ч, необходимую для устранения замечания, полученного по результатам аудиторской проверки процесса межсистемной интеграции информации в бухгалтерские учетные системы из других информационных учетных систем за 2023 год и I квартал 2024 года, в части реализации функционала по расчету резерва по сомнительным долгам в соответствии с корпоративной Методикой МТ-234-3 «Расчет резерва по сомнительным долгам Группы «Интер РАО», функционала ведения в Системе даты признания безнадежной дебиторской задолженности, функционала списания безнадежной дебиторской задолженности (INC1184899).

Перечень других доработок, планируемых к реализации в 2026г, потребность в которых уже зафиксирована на данный момент (определение и согласование часов по конкретным доработкам определяется на этапе согласования функциональной спецификации):

1.	Исполнение поручения п. 5 протокола № ИРАО/МЕ-ОД-ВК/1 от 20.03.2024 г:

1)	Изменение структуры хранения характеристик по 30 сущностям биллинговой системы;

2)	Оптимизация структуры  хранения платежно-расчетных документов.

2.	Доработки функционала по расчету пеней:

1)	Оптимизация массовых операций;

2)	Изменение массовых операций для работы с мигрированными пенями по согласованной с Заказчиком технологии;

3.	Расширение интеграционных сервисом со смежными системами

1)	Взаимодействие с ИС «Мобильный контролер»:

o	расширение сервиса по работе с отключением/подключением подачи электрической энергии;

o	разработка решения по актуализации задолженности в ИС «Мобильный контролер» (индивидуальный расчет при поступлении показаний через приложение)

2)	Взаимодействие с ЕБЮЛ по расширению обмена данными по транзитам, СНТ и пр.

3)	Взаимодействие с ЛКК по бизнес-процессу микрогенерации и дифференцированных тарифов

4)	Взаимодействие с CRM в части реализация функционала определения и отражения каналов загруженных показаний для ФЛ

5)	Обмен данными с ГИС ЖКХ: реализация реестров о наличии или отсутствии у потребителя подтвержденной вступившим в силу судебным актом непогашенной задолженности для АО «ОИС»

4.	Доработка модуля по работе с дебиторской задолженностью:

1)	Создание двух новых реестров (модуль по работе с ДЗ):

– реестр информирования о необходимости оплаты текущего счета (потребители, которые не являются должниками на момент рассылки, но по которым наличие ПДЗ фиксировалось хотя бы 1 раз за заданный период времени (например, 12 месяцев) и по которым на момент рассылки имеются неоплаченные текущие начисления).

– реестр информирования о необходимости своевременной передачи показаний ПУ.

2)	Разработка системы учета завершения договора в процессе работы с приостановлением

3)	Реализация механизма настройки критериев завершения процесса приостановки для разных расчетных подразделений (субъектов РФ)

5.	Оптимизация функционала распределения платежей

6.	Работы по обеспечению  интеграции с ИСУ (в том числе обеспечение почасовых расчетов)

7.	Реализация ЗНИ:

·	«Реализация оперативных отчетов для работы с ИВК по ПУ и показаниям» (По запросу INC1368701)

·	«Квитирование (размещение оплат) в ГИС ЖКХ» (По запросу INC1384154)

·	«Передача в договорах, размещаемых в ГИС ЖКХ, сведений о нормативах потребления коммунальных услуг по жилому помещению - комната» (По запросу INC1384164)

·	«Доработка инновационного биллинга в части расчета измерительного комплекса приборов учета» (По запросу INC1341402)

·	"Изменение предустановленных значений формы «Дата ПД» и «Период расчета» в массовой операции «БФЛ.Формирование документов по пени (новая)» (По запросу INC1343095)

·	«Адаптация функционала передачи показаний приборов учета управляющими организациями и уполномоченными лицами в ЛКК ЮЛ» (По запросу INC1335455)

·	"Доработка инновационного биллинга в части перерасчета размера платы в случае установления факта предоставления коммунальной услуги/коммунального ресурса с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерыва"

·	«Доработка инновационного биллинга в части работы с субъектами» (По запросу INC1333448)

·	«Корректировка операций с ПУ в предыдущих периодах» (По запросу INC1297667)

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включен в стратегические документы компании.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 2 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 42 606 | 42 606 |
| ИТОГО: |  | 42 606 | 42 606 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 42 606 | 42 606 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 51 979 | 51 979 |
| ИТОГО: |  | 51 979 | 51 979 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 51 979 | 51 979 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович