Пояснительная записка по ИТ

Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы» в 2026 году

Код проекта - 15.26.10073

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания".

АО «Петербургская сбытовая компания». Существующий НМА: «Единая информационно-аналитическая система» инвентарный № 000000001.

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации.

Модернизация системы в 2026 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, переводом на открытое программное обеспечение инструмента загрузки и преобразования данных (модуль юридических лиц), а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности.

  - Цель ИПКВ ИТ

Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций, а также продолжить работы по переводу на российское программное обеспечение.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

Основные проекты и этапы работ по модернизации системы, запланированные к выполнению в 2026 году:

Модернизация «Единой информационно-аналитической системы» в соответствии с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках в части юридических и физических лиц -7 281 чел/час., что включает в себя:

-  Перевод инструмента извлечения и трансформации данных (ETL) на российское ПО СИГМА.DATA – 2 392 ч.

- Доработки по ЗНИ на 3 220 ч. – список оцененных работ приложен отдельным файлом;

- ЗНИ, связанные с изменением законодательства или бизнес-процесса  – 1 669 ч. (оценка на базе статистики развития прошлых лет, в течение года возникают требования законодательства, а так же изменения процессов, которые необходимо оперативно учитывать).

Работы по условиям обеспечения ИБ, определенные в письме от 25.09.2024 № ИН/КП/ДВ/172 -3 692 чел/час.

Разработка документации, определенной в письме от 12.12.2023 № ИН/КП/ВК/155 -2 201 чел/час.

Итого 13174 чел/час.

Следует учесть возможность переиспользования результатов проекта для импортозамещения других ИАС на базе Oracle, используемых в компаниях Группы, что позволит сохранить унифицированное решение ИАС по ЮЛ. При этом  потребуется провести перевод конфигурации хранилища данных на базе СУБД Postgres и ETL-инструмент на базе Airflow (СИГМА.DATA), а также учесть структуру отчетов и необходимость оптимизации процедур их обновления и формирования (зависит от объема данных).

Заключение договора по проекту в 1кв.2026г согласно ГКПЗ 2026, работы проводятся с момента заключения договора.  В зависимости от условий договора работы закрываются поэтапно/по каждому ЗНИ/по факту выполнения части работ. Срок сдачи и приемки всех работ в 4 кв. 2026г.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 41 577 | 41 577 |
| ИТОГО: |  | 41 577 | 41 577 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 41 577 | 41 577 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 50 724 | 50 724 |
| ИТОГО: |  | 50 724 | 50 724 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 50 724 | 50 724 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович