Пояснительная записка по ИТ

Развитие информационного вычислительного комплекса в 2026 году

Код проекта - 15.26.10075

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания".

АО «Петербургская сбытовая компания». Существующий НМА: Развитие информационного вычислительного комплекса (ИВК) инвентарный № УХ-000149.

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), предназначенный для мониторинга процесса сбора данных с приборов учета и территориально расположенный на площадках технических служб каждой ЭСК Группы «Интер РАО».

  - Цель ИПКВ ИТ

Целью проекта является развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

  - Технические решения ИПКВ ИТ

В рамках проекта будут проведены работы по развитию программного продукта СИГМА.ИВК по заданиям АО «Петербургская сбытовая компания».

Предложения по модернизации СИГМА.ИВК для АО «Петербургская сбытовая компания» на 2026 года:

1.Работы по модернизации Системы 5 670 чел./час

2.Работы по условиям обеспечения ИБ определенные в письме от 25.09.2024 № ИН/КП/ДВ/172   1 076 чел./час

3.Разработка документации определенной в письме от 12.12.2023 № ИН/КП/ВК/155   553  чел./час

Закупка планируется к проведению у единственного поставщика - ООО «СИГМА», в связи с тем, что данный поставщик будет осуществлять дальнейшее гарантийной обслуживание, а также по соображениям стандартизации для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенной продукцией у данного поставщика.

Признаки улучшения/ модернизации НМА

1.	В систему будет добавлена информация о сведенном балансе ЭЭ по объектам недвижимости по статьям, в том числе, например, в границах МКД-подъезд-этаж-квартира-помещения сведение на приход по МКД. Расход на ОДН. СН и отпуск э/э, а также потери с локализацией потерь по вводам.

2.	В системе будет добавлено отображение показаний в привязке к ТУ/ТчП/ЭО, а не только к прибору учёта ЭЭ. Визуализация данных полученных от Смежных Систем.

3.	В системе появится возможность быстрого перехода в реестр приборов учета/ точек поставки с включенным фильтром на выбранную модель. В справочнике моделей приборов учета/ точек поставки будет указано количество приборов учета определенной модели.

4.	Будет расширена функциональность модуля генерации УУИд ИВК для «самогенерации» УУИд по внутренним событиям ИВК и/или Пионер/ССО, например, по загрузке реестров, выходу ПУ на связи или завершению ПНР (30+ сущностей). Разработка клиентского запроса УУИд у СО.

5.	Будет увеличен срок хранения данных ИВК.

6.	В систему будет добавлено

- определение перечня возможных аномалий,

- формирование логики фиксации аномалий.

В системе будет добавлена возможность установки числовых параметров для согласованных алгоритмов выявления аномалий для каждой ЭСК и визуализация в АРМ выявленных аномалий.

7.	В системе будет создан сервер для отдачи событий ИПУ.

8.	В системе появится отдельный модуль мониторинга различных событий, а также будет выполнена визуализация различных событий.

9.	В системе появится портал контрагентов ПОДИС для их идентификации и аутентификации по соглашениям об ИО, регистрации как пользователи ПОДИС и ведения реестра внешних пользователи ИСУ ГП, а также выдачи им токенов и т.д.

10.	В системе будет добавлен функционал хранения и отображения целевых настроек (НСИ) для различных групп ИПУ, сравнение с фактическими настройками ИПУ и визуализация итогов сравнения.

11.	Будут расширены возможности генерации и отдачи УУИд по экземплярам более 30 сущностей

12.	В системе будет добавлена возможность отслеживания смены ПУ на точке учета, контроля преемственности настроек ПУ, ограничения допустимых операций с ПУ в зависимости от их статуса жизненного цикла.

13.	В системе будет добавлены справочники оргструктуры (обособленных и структурных подразделений); В таблицу пользователей будут добавлены колонки: с организацией (подразделением), к которой данный пользователь относится.

14.	 Пользователи смогут сохранять настройки отчетов, а также использовать одинаковые типовые настройки.

Заключение договора по проекту в 1кв.2026г согласно ГКПЗ 2026, работы проводятся с момента заключения договора.  В зависимости от условий договора работы закрываются поэтапно/по каждому ЗНИ/по факту выполнения части работ. Срок сдачи и приемки всех работ в 4 кв. 2026г.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 17 891 | 17 891 |
| ИТОГО: |  | 17 891 | 17 891 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 17 891 | 17 891 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 21 827 | 21 827 |
| ИТОГО: |  | 21 827 | 21 827 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 21 827 | 21 827 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович