Краткое описание скорректированной инвестиционной программы

АО «Петербургская сбытовая компания» на 2026 – 2029 годы.

Основной целью инвестиционной программы АО «Петербургская сбытовая компания» на 2026-2029 годы является обеспечение качественной организации обслуживания потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующими нормативными документами и «Стандартом качества обслуживания потребителей АО «Петербургская сбытовая компания», повышение информационной безопасности, а также плановая замена автомобилей в автопарке компании.

Кроме того, программа направлена на выполнение норм федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) в части построения интеллектуальной системы учета (ИСУ) в многоквартирных домах, поддержание и обновление существующих производственных мощностей, расширение спектра информационных сервисов для потребителей гарантирующего поставщика.

Объем освоения скорректированной инвестиционной программы 
АО «Петербургская сбытовая компания» по Ленинградской области составляет (без НДС) на 2026 год – 555,6 млн рублей; на 2027 год – 533,7 млн рублей; на 2028 год – 563,5 млн рублей; на 2029 год – 452,5 млн рублей. В рамках указанного финансирования планируется выполнить следующие проекты:

- Мероприятия по построению интеллектуальной системы учета (ИСУ) в многоквартирных домах.

Цель инвестиционного проекта – выполнение норм федерального законодательства. Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

2. Мероприятия по ИТ-бюджету – создание и расширение возможностей программных продуктов.

Цель инвестиционных проектов – своевременное обновление и внедрение информационных электронных сервисов, модернизация локальной, корпоративной и телефонной сети, приобретение более емких и надежных серверов для бесперебойной работы системы расчетов с потребителями.

3. Мероприятия по приобретению техники и инвентаря.

Цель инвестиционных проектов – своевременное обновление парка автотранспортных средств, эксплуатационный срок которых составляет 5 и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). Вследствие износа происходит увеличение затрат на замену механизмов и запасных частей, также возрастает количество ремонтов.

Поскольку АО «Петербургская сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, распределение проектов, имеющих отношение к нескольким регионам присутствия, осуществляется пропорционально драйверу количества точек поставки потребителям электрической энергии.

В соответствии с п. 46 «б» постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» раскрывается следующая информация:

| код проекта | наименование проекта | цели проекта | обоснование необходимости реализации | характеристика объекта | место расположения объекта | полная стоимость проекта, млн руб. без НДС | срок ввода в эксплуатацию | показатель энергетической эффективности оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ – мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O_15.26.0295 | Модернизация системы «CRM юридических лиц» в 2026 году , объект НМА 1 шт. | Целью развития системы «CRM юридических лиц» является расширение ее функциональных возможностей в части: - повышения эффективности работы сотрудников и сокращения времени на обработку обращений клиентов за счет автоматизации основных бизнес-процессов; - обеспечения электронного документооборота в рамках работы с клиентами на базе CRM; - настройки глубокого анализа данных о клиентской базе компании; - упрощение информационного взаимодействия между Обществом и конечным клиентом; - реализации поиска статистических закономерностей в данных для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. | В 2019 году были проведены работы по проекту Группы «Интер РАО» для создания и внедрения системы «CRM юридических лиц» (далее – «Система»). В 2020 году автоматизирована часть основных бизнес-процессов взаимодействия с клиентами Общества. В рамках развития Системы «CRM юридических лиц» в 2026 году будут выполнены задачи по развитию Системы, что позволит повысить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников АО «Петербургская сбытовая компания» за счет снижения репутационных рисков Общества и устранения инцидентов по критичным для бизнеса процессам и операциям. Результатом развития Системы является увеличение количества и качества on-line коммуникаций с клиентами. Информационная система посредством интеграции с биллинговыми системами будет осуществлять автоматическую информационную рассылку потребителям Общества о выставлении платежно-расчетных документов, уведомлений о задолженности, сроках оплаты и отключениях. В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет развиваться в направлении повышения качества и доступности дистанционного обслуживания | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 5,75 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.27.0295 | Модернизация системы «CRM юридических лиц» в 2027 году , объект НМА 1 шт. | Целью развития системы «CRM юридических лиц» является расширение ее функциональных возможностей в части: - повышения эффективности работы сотрудников и сокращения времени на обработку обращений клиентов за счет автоматизации основных бизнес-процессов; - обеспечения электронного документооборота в рамках работы с клиентами на базе CRM; - настройки глубокого анализа данных о клиентской базе компании; - упрощение информационного взаимодействия между Обществом и конечным клиентом; - реализации поиска статистических закономерностей в данных для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. | В 2019 году были проведены работы по проекту Группы «Интер РАО» для создания и внедрения системы «CRM юридических лиц» (далее – «Система»). В 2020 году автоматизирована часть основных бизнес-процессов взаимодействия с клиентами Общества. В рамках развития Системы «CRM юридических лиц» в 2027 году будут выполнены задачи по развитию Системы, что позволит повысить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников АО «Петербургская сбытовая компания» за счет снижения репутационных рисков Общества и устранения инцидентов по критичным для бизнеса процессам и операциям. Результатом развития Системы является увеличение количества и качества on-line коммуникаций с клиентами. Информационная система посредством интеграции с биллинговыми системами будет осуществлять автоматическую информационную рассылку потребителям Общества о выставлении платежно-расчетных документов, уведомлений о задолженности, сроках оплаты и отключениях. В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет развиваться в направлении повышения качества и доступности дистанционного обслуживания | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,01 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.28.0295 | Модернизация системы «CRM юридических лиц» в 2028 году , объект НМА 1 шт. | Целью развития системы «CRM юридических лиц» является расширение ее функциональных возможностей в части: - повышения эффективности работы сотрудников и сокращения времени на обработку обращений клиентов за счет автоматизации основных бизнес-процессов; - обеспечения электронного документооборота в рамках работы с клиентами на базе CRM; - настройки глубокого анализа данных о клиентской базе компании; - упрощение информационного взаимодействия между Обществом и конечным клиентом; - реализации поиска статистических закономерностей в данных для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. | В 2019 году были проведены работы по проекту Группы «Интер РАО» для создания и внедрения системы «CRM юридических лиц» (далее – «Система»). В 2020 году автоматизирована часть основных бизнес-процессов взаимодействия с клиентами Общества. В рамках развития Системы «CRM юридических лиц» в 2028 году будут выполнены задачи по развитию Системы, что позволит повысить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников АО «Петербургская сбытовая компания» за счет снижения репутационных рисков Общества и устранения инцидентов по критичным для бизнеса процессам и операциям. Результатом развития Системы является увеличение количества и качества on-line коммуникаций с клиентами. Информационная система посредством интеграции с биллинговыми системами будет осуществлять автоматическую информационную рассылку потребителям Общества о выставлении платежно-расчетных документов, уведомлений о задолженности, сроках оплаты и отключениях. В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет развиваться в направлении повышения качества и доступности дистанционного обслуживания | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,27 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.0295 | Модернизация системы «CRM юридических лиц» в 2029 году , объект НМА 1 шт. | Целью развития системы «CRM юридических лиц» является расширение ее функциональных возможностей в части: - повышения эффективности работы сотрудников и сокращения времени на обработку обращений клиентов за счет автоматизации основных бизнес-процессов; - обеспечения электронного документооборота в рамках работы с клиентами на базе CRM; - настройки глубокого анализа данных о клиентской базе компании; - упрощение информационного взаимодействия между Обществом и конечным клиентом; - реализации поиска статистических закономерностей в данных для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п. | В 2019 году были проведены работы по проекту Группы «Интер РАО» для создания и внедрения системы «CRM юридических лиц» (далее – «Система»). В 2020 году автоматизирована часть основных бизнес-процессов взаимодействия с клиентами Общества. В рамках развития Системы «CRM юридических лиц» в 2029 году будут выполнены задачи по развитию Системы, что позволит повысить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников АО «Петербургская сбытовая компания» за счет снижения репутационных рисков Общества и устранения инцидентов по критичным для бизнеса процессам и операциям. Результатом развития Системы является увеличение количества и качества on-line коммуникаций с клиентами. Информационная система посредством интеграции с биллинговыми системами будет осуществлять автоматическую информационную рассылку потребителям Общества о выставлении платежно-расчетных документов, уведомлений о задолженности, сроках оплаты и отключениях. В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет развиваться в направлении повышения качества и доступности дистанционного обслуживания | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,51 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.26.0296 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в 2026 году , объект НМА 1 шт. | Целью модернизации Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в течение 2026 года | В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания». Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц. В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 3,21 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.27.0296 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в 2027 году , объект НМА 1 шт. | Целью модернизации Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в течение 2027 года | В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания». Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц. В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 3,36 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.28.0296 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в 2028 году , объект НМА 1 шт. | Целью модернизации Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в течение 2028 года | В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания». Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц. В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 3,51 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.0296 | Модернизация системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в 2029 году , объект НМА 1 шт. | Целью модернизации Системы является расширение функциональных возможностей системы в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства в течение 2028 года | В Единой биллинговой системе для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация (далее – Системе) находится весь объем договоров АО «Петербургская сбытовая компания». Объект и область применения автоматизации: Система – предназначена для автоматизации бизнес-процессов сбытовой деятельности компании в части биллинга юридических лиц. В случае отказа от реализации данного проекта возникнут риски не работоспособности Системы, корректного процесса начислений. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 3,64 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.26.0390 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами в 2026 году, объект НМА 1 шт. | Модернизация существующего нематериального актива в виде ЛКК, сайта и других имеющихся цифровых каналов, охватывающих все точки онлайн-взаимодействия с клиентом Группы, поддерживающей единый подход к взаимодействию с клиентами в части дизайна, сценариев взаимодействия, функционала и клиентского опыта. | Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» был осуществлен переход цифровых каналов энергосбытовых компаний и ЕИРЦ на единую Платформу и под единое управление в дочернее общество АО «Мосэнергосбыт» (правообладатель), а также была осуществлена интеграция Платформы с информационными системами компаний Группы. После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» требуется ее развитие для поддержания работоспособности платформы. | Ключевые параметры экосистемы: • максимально возможный набор сервисов с удобным интерфейсом и решением всех вопросов в «одном окне», • формирование у клиента привычки использования сервисов компании, частота использования онлайн сервиса компании (в идеале ежедневный контакт), • привыкание к интерфейсу экосистемы, нежелание клиента уходить в онлайн канал другой компании. Например, уже сейчас почти 80% клиентов ЭСК и ЕИРЦ выбирают каналы сторонних компаний (внешних платёжных агентов) для оплаты счетов за электроэнергию, при этом 42% всех оплат за электроэнергию идёт через ПАО «Сбербанк». Стратегическая задача – создать свою экосистему с уникальным торговым предложением (далее - УТП), сформировать свою стабильную клиентскую базу. В рамках перехода АО «ПСК» на единую Платформу будут осуществлены работы по развитию систем, относящихся к цифровым каналам взаимодействия с клиентами: личные кабинеты физических и юридических лиц (веб-версии и мобильные приложения), сайт Общества. Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Только несколько компаний имеют мобильное приложение (далее - МП). • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). 2. Клиентские сервисы в ЭСК и ЕИРЦ проектировались с учётом требований множества бизнес-заказчиков, без глубокого анализа пожеланий клиента. | Санкт-Петербург | 3,83 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.27.0390 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами в 2027 году, объект НМА 1 шт. | Модернизация существующего нематериального актива в виде ЛКК, сайта и других имеющихся цифровых каналов, охватывающих все точки онлайн-взаимодействия с клиентом Группы, поддерживающей единый подход к взаимодействию с клиентами в части дизайна, сценариев взаимодействия, функционала и клиентского опыта. | Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» был осуществлен переход цифровых каналов энергосбытовых компаний и ЕИРЦ на единую Платформу и под единое управление в дочернее общество АО «Мосэнергосбыт» (правообладатель), а также была осуществлена интеграция Платформы с информационными системами компаний Группы. После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» требуется ее развитие для поддержания работоспособности платформы. | Ключевые параметры экосистемы: • максимально возможный набор сервисов с удобным интерфейсом и решением всех вопросов в «одном окне», • формирование у клиента привычки использования сервисов компании, частота использования онлайн сервиса компании (в идеале ежедневный контакт), • привыкание к интерфейсу экосистемы, нежелание клиента уходить в онлайн канал другой компании. Например, уже сейчас почти 80% клиентов ЭСК и ЕИРЦ выбирают каналы сторонних компаний (внешних платёжных агентов) для оплаты счетов за электроэнергию, при этом 42% всех оплат за электроэнергию идёт через ПАО «Сбербанк». Стратегическая задача – создать свою экосистему с уникальным торговым предложением (далее - УТП), сформировать свою стабильную клиентскую базу. В рамках перехода АО «ПСК» на единую Платформу будут осуществлены работы по развитию систем, относящихся к цифровым каналам взаимодействия с клиентами: личные кабинеты физических и юридических лиц (веб-версии и мобильные приложения), сайт Общества. Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Только несколько компаний имеют мобильное приложение (далее - МП). • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). 2. Клиентские сервисы в ЭСК и ЕИРЦ проектировались с учётом требований множества бизнес-заказчиков, без глубокого анализа пожеланий клиента. | Санкт-Петербург | 4,00 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.28.0390 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами в 2028 году, объект НМА 1 шт. | Модернизация существующего нематериального актива в виде ЛКК, сайта и других имеющихся цифровых каналов, охватывающих все точки онлайн-взаимодействия с клиентом Группы, поддерживающей единый подход к взаимодействию с клиентами в части дизайна, сценариев взаимодействия, функционала и клиентского опыта. | Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» был осуществлен переход цифровых каналов энергосбытовых компаний и ЕИРЦ на единую Платформу и под единое управление в дочернее общество АО «Мосэнергосбыт» (правообладатель), а также была осуществлена интеграция Платформы с информационными системами компаний Группы. После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» требуется ее развитие для поддержания работоспособности платформы. | Ключевые параметры экосистемы: • максимально возможный набор сервисов с удобным интерфейсом и решением всех вопросов в «одном окне», • формирование у клиента привычки использования сервисов компании, частота использования онлайн сервиса компании (в идеале ежедневный контакт), • привыкание к интерфейсу экосистемы, нежелание клиента уходить в онлайн канал другой компании. Например, уже сейчас почти 80% клиентов ЭСК и ЕИРЦ выбирают каналы сторонних компаний (внешних платёжных агентов) для оплаты счетов за электроэнергию, при этом 42% всех оплат за электроэнергию идёт через ПАО «Сбербанк». Стратегическая задача – создать свою экосистему с уникальным торговым предложением (далее - УТП), сформировать свою стабильную клиентскую базу. В рамках перехода АО «ПСК» на единую Платформу будут осуществлены работы по развитию систем, относящихся к цифровым каналам взаимодействия с клиентами: личные кабинеты физических и юридических лиц (веб-версии и мобильные приложения), сайт Общества. Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Только несколько компаний имеют мобильное приложение (далее - МП). • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). 2. Клиентские сервисы в ЭСК и ЕИРЦ проектировались с учётом требований множества бизнес-заказчиков, без глубокого анализа пожеланий клиента. | Санкт-Петербург | 4,17 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.0390 | Развитие каналов взаимодействия с клиентами в 2029 году, объект НМА 1 шт. | Модернизация существующего нематериального актива в виде ЛКК, сайта и других имеющихся цифровых каналов, охватывающих все точки онлайн-взаимодействия с клиентом Группы, поддерживающей единый подход к взаимодействию с клиентами в части дизайна, сценариев взаимодействия, функционала и клиентского опыта. | Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» был осуществлен переход цифровых каналов энергосбытовых компаний и ЕИРЦ на единую Платформу и под единое управление в дочернее общество АО «Мосэнергосбыт» (правообладатель), а также была осуществлена интеграция Платформы с информационными системами компаний Группы. После внедрения платформы «Клиент-Онлайн» требуется ее развитие для поддержания работоспособности платформы. | Ключевые параметры экосистемы: • максимально возможный набор сервисов с удобным интерфейсом и решением всех вопросов в «одном окне», • формирование у клиента привычки использования сервисов компании, частота использования онлайн сервиса компании (в идеале ежедневный контакт), • привыкание к интерфейсу экосистемы, нежелание клиента уходить в онлайн канал другой компании. Например, уже сейчас почти 80% клиентов ЭСК и ЕИРЦ выбирают каналы сторонних компаний (внешних платёжных агентов) для оплаты счетов за электроэнергию, при этом 42% всех оплат за электроэнергию идёт через ПАО «Сбербанк». Стратегическая задача – создать свою экосистему с уникальным торговым предложением (далее - УТП), сформировать свою стабильную клиентскую базу. В рамках перехода АО «ПСК» на единую Платформу будут осуществлены работы по развитию систем, относящихся к цифровым каналам взаимодействия с клиентами: личные кабинеты физических и юридических лиц (веб-версии и мобильные приложения), сайт Общества. Анализ внутренней среды, внутренние предпосылки проекта. 1. Нет единого стандартизированного решения для ЭСК и ЕИРЦ; • В некоторых ДО в текущих версиях личного кабинета (далее – ЛКК) отсутствует базовый функционал (заказ услуги КС, подписка на эл. счёт, автоплатеж, управление подпиской смс, мессенджеры и т.п.); • Только несколько компаний имеют мобильное приложение (далее - МП). • Нет единой платформы. В каждом регионе функциональность развивается отдельно со своим собственным набором технологий. При этом, функционал средств взаимодействия с пользователями в различных ДО не объединён между собой, что затрудняет проведение кампаний и исследований по всей клиентской базе одновременно, а также затрудняет получение общей картины клиентской базы по Группе, а дублирование разработок функционала и необходимость интеграции со множеством локальных ИТ-систем и их отдельных экземпляров различных ДО существенно увеличивает стоимость проектов и сроки реализации проектов. • Отсутствует механизм централизованного управления цифровыми каналами ДО в части аналитики и проведения централизованных маркетинговых мероприятий, а также оперативного внедрения нового функционала в качестве реакции на внешние вызовы (изменения законодательства, рыночные вызовы). 2. Клиентские сервисы в ЭСК и ЕИРЦ проектировались с учётом требований множества бизнес-заказчиков, без глубокого анализа пожеланий клиента. | Санкт-Петербург | 4,33 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.01.0401 | Приобретение лицензий системы финансово-экономического управления на 2026-2028 года, НМА 1 шт. | Приобретение АО «Петербургская сбытовая компания» права использования системы ФЭУ. | С начала 2020 года в АО «Петербургская сбытовая компания» реализуется ввод в эксплуатацию типовой тиражной системы финансово-экономического управления в сегментах «Сбыт» и «Прочие» на базе 1С (далее - ФЭУ). Проект является централизованным проектом ПАО «Интер РАО». АО «Петербургская сбытовая компания» выступило компанией-пилотом сегмента «Сбыт». Система ФЭУ позволяет централизованно управлять корпоративной методологией бухгалтерского, налогового учета и учета по МСФО, бюджетного управления, а также повысить качество учетных данных и оптимальности их подготовки при передаче смежным предметным областям (бизнес-планирование, управление имуществом и инвестициями, трансфертное ценообразование, консолидированная отчетность и т.п.). Основой данного проекта является централизованная автоматизация процессов ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности и процессов передачи данных в консолидационные пакеты и бизнес-планы компаний Группы позволит минимизировать риски нарушения качества бухгалтерской и налоговой отчетности и информации бизнес-планов компаний Группы. Принятые в Группе корпоративные решения предусматривают продажу компаниям Группы лицензий ФЭУ с 2023 года на трехлетний срок, в 2026 году и 2029 году потребуется продление лицензий. | Лицензии сроком на 3 года (с 01.07.2026 по 30.06.2029) - 255 шт.; Лицензия для ОЦО (общий центр отчётности) (универсальная лицензия) - 20 шт. | Санкт-Петербург | 18,55 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.01.0436 | Приобретение и внедрение импортозамещённой системы IP-телефонии, объект ОС, 1 шт. | Выведение из эксплуатации УАТС CUCM, внедрение современной отечественной системы ip-телефонии, обладающей широкими возможностями настройки и масштабируемости, отвечающей современным и перспективным запросам бизнеса. Уменьшение затрат на телефонную связь, путём отказа от части абонентских линий и номеров городской телефонной сети, используемых, на текущий момент, на площадках ОСЭ и ЦПП. | Используемая в настоящее время УАТС Общества не поддерживается производителем на территории России, не является отечественным ПО, не отвечает потребностям бизнеса и корпоративным стандартам. Необходима замена УАТС CUCM на отечественное решение. | Технические решения и стандарты исполнения планируемых к установке портов должны соответствовать потребностям Общества в полном объёме и обеспечивать возможность масштабирования в перспективе. А именно: кабельная система локальной сети должна соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B; при построении кабельной системы применяется четырёхпарный кабель витая пара категории 5e. Устанавливаемые патч-панели и оконечные порты доступа также должны соответствовать данной категории. В состав работ включается: ü закупка необходимых материалов и их доставка на место выполнения работ; ü выполнение работ по монтажу портов СКС; ü маркировка установленных портов; ü тестирование смонтированных сегментов на соответствие требуемым стандартам; закрепление результатов в документации на СКС. | Санкт-Петербург | 2,81 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| O_15.25.0457 | Внедрение биллинговой системы расчетов с юридическими лицами на базе российской СУБД, объект НМА 1 шт. | Отказ от программных продуктов, серверного оборудования и лицензий зарубежных правообладателей (Oracle) и переход на использование исключительно российского ПО (или свободно распространяемого программного обеспечения для компонентов, не имеющих российских аналогов) и серверного оборудования при расчетах за электроэнергию с потребителями – юридическими лицами. | В настоящее время для автоматизации управления энергосбытовой деятельностью, централизованного проведения расчетов и формирования начислений потребителям – юридическим лицам за электроэнергию, а также ведения всей необходимой для обеспечения процесса технологической информации, функционирует Единая биллинговая система для расчетов с юридическими лицами импортозамещенная конфигурация (ЕБЮЛ ИК). Первоначально в 2016 году система ЕБЮЛ была разработана с использованием готовых платформенных компонентов вендора Oracle (США), решение размещалось на аппаратной Exadata/Exalogic того же вендора. В 2020 году программная часть системы ЕБЮЛ была полностью переработана и получила импортозамещенную версию ЕБЮЛ ИК. При этом СУБД Oracle не менялась. В настоящее время использование в системе ЕБЮЛ ИК иностранной СУБД и аппаратной платформы не соответствует государственной политике по импортозамещению и несет риски и угрозы, связанные с геополитикой и уязвимостью бизнеса, в том числе, в области кибербезопасности. Проект призван решить задачу выполнения требований государственных органов РФ по импортозамещению путем перехода на полностью российское или свободное программное обеспечение (ПО) и серверное оборудование из реестра Минпромторга РФ при расчетах за электроэнергию с юридическими лицами. В решении ЕБЮЛ ИК необходимо заместить СУБД Oracle на сопоставимый по производительности и функционалу программный продукт из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр), удовлетворяющий требованиям государственных органов Российской Федерации о допустимости использования только российского ПО на предприятиях с государственным участием. Кроме того, российская СУБД в составе системы должна обладать необходимыми техническими возможностями и обеспечиваться поддержкой и сопровождением на протяжении всего жизненного цикла системы. Одновременно с замещением СУБД системы ЕБЮЛ ИК, необходимо будет заместить серверное оборудование Oracle на аналогичное по производительности импортозамещенное серверное оборудование из реестра Минпромторга РФ аттестованное по требованиям ФСТЭК. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 119,01 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10012 | Приобретение лицензий системы финансово-экономического управления в 2029-2032 гг., 1 шт. НМА | Приобретение АО «Петербургская сбытовая компания» права использования системы ФЭУ. | С начала 2020 года в АО «Петербургская сбытовая компания» реализуется ввод в эксплуатацию типовой тиражной системы финансово-экономического управления в сегментах «Сбыт» и «Прочие» на базе 1С (далее - ФЭУ). Проект является централизованным проектом ПАО «Интер РАО». АО «Петербургская сбытовая компания» выступило компанией-пилотом сегмента «Сбыт». Система ФЭУ позволяет централизованно управлять корпоративной методологией бухгалтерского, налогового учета и учета по МСФО, бюджетного управления, а также повысить качество учетных данных и оптимальности их подготовки при передаче смежным предметным областям (бизнес-планирование, управление имуществом и инвестициями, трансфертное ценообразование, консолидированная отчетность и т.п.). Основой данного проекта является централизованная автоматизация процессов ведения бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности и процессов передачи данных в консолидационные пакеты и бизнес-планы компаний Группы позволит минимизировать риски нарушения качества бухгалтерской и налоговой отчетности и информации бизнес-планов компаний Группы. Принятые в Группе корпоративные решения предусматривают продажу компаниям Группы лицензий ФЭУ с 2023 года на трехлетний срок, в 2026 году и 2029 году потребуется продление лицензий. | Лицензии сроком на 4 года (с 01.07.2029 по 30.06.2032) - 255 шт.; Лицензия для ОЦО (общий центр отчётности) (универсальная лицензия) - 20 шт. | Санкт-Петербург | 24,22 | 2032 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.01.10043 | Приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение "Kaspersky" в 2028 г., 1 шт. НМА | Обеспечение надёжной защиты от вирусных угроз на компьютерах и серверах Общества на последующие 3 года. | В настоящее время в АО «Петербургская сбытовая компания» приобретена трехлетняя лицензия на антивирусное программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса»на 1700 хостов, срок использования истекает в январе 2028 г. и необходимо продление. ПО требуется для обеспечения безопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры, защиты серверных и пользовательских информационных систем центрального офиса и ОСЭ. На сегодняшний день фактическое количество хостов по данным сервера лицензирования составляет 1574, из них 1350 - рабочие станции, общее число приобретаемых лицензий определено с учетом резерва, учитывая срок действия лицензий. | Антивирусное программное обеспечение, разработанное Лабораторией Касперского, рекомендовано к использованию в рамках Группы «Интер РАО». Продукт «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный» позволит осуществить антивирусную защиту и мониторинг на уровне рабочих мест, информационных систем и серверов. Состав закупаемых в 2028 году прав использования программ для ЭВМ :KL4867RAYTR Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition. 5000+ Node 3 year Renewal License - Лицензия 1700шт | Санкт-Петербург | 2,12 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.01.10053 | Приобретение лицензии на программное обеспечение Casebook в 2028 г., 1 шт. НМА | Актуализация и улучшения качества данных о Контрагентах и Потребителях в Биллинговых системах, посредством автоматического наполнения базы данных Единая биллинговой системы расчетов с юридическими лицами (ЕБСРЮЛ) информацией из официальных внешних источников с использованием автоматизированного сервиса API. | Для усиления работы с дебиторской задолженностью со стороны АО «Петербургская сбытовая компания» проводился анализ возможных способов актуализации и улучшения качества данных о Контрагентах и Потребителях в Биллинговых системах, а также изучался вопрос автоматического наполнения базы данных Единая биллинговой системы расчетов с юридическими лицами (ЕБСРЮЛ) информацией из официальных внешних источников, в том числе, посредством технологии API. Получение данных от внешних источников необходимо в первую очередь для ведения договорной работы и работы с дебиторской задолженностью, в том числе, досудебной работы, претензионно-исковой работы (включая взыскания в судебном порядке и исполнительное производство) и сопровождения процедур банкротства контрагентов, а также иной работы по защите правовых и экономических интересов Компании. Потребности бизнес-процессов, автоматизированных (или планируемых к автоматизации в ближайшее время) в рамках корпоративной системы ЕБСРЮЛ, предполагают получение следующих данных из внешних источников: − сведения о контрагенте (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в том числе, наименование, адрес, реквизиты); − анализ рисков по контрагенту (аффилированность, платежеспособность, экономические показатели и бухгалтерский учет, участие в закупках, статистика участия в судебных процессах); − банкротства (ЕФРСБ, картотека арбитражных дел); − судебная работа по делам Компании (сведения по конкретным делам и судебным актам, в том числе даты судебных заседаний, резолюции суда); − исполнительное производства (БДИП ФССП, картотека арбитражных дел); − нематериальные активы контрагентов (лицензии, доменные имена и т.д.) По результатам проведенного анализа наиболее полным набором сведений для автоматизированного наполнения ЕБСРЮЛ обладают сервисы НАО «Право.ру». Данная компания обладает исключительным правом на систематизацию и хранение данных о судебной работе, являясь единственным поставщиком программного обеспечения для арбитражных судов, а также осуществляет накопление сведений из других официальных источников данных о субъектах права таких как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСБ, БДИП ФССП. Иные информационные сервисы по итогам анализа не готовы на настоящий момент предоставить аналогичный набор сведений на наполнения ЕБСРЮЛ. С помощью API-Casebook от НАО «Право.ру» при работе с юридическими лицами можно осуществлять: − мониторинг арбитражной практики (в динамике по количеству дел, суммам, текущим/завершенным); − оценку исковой нагрузки по контрагенту; − прогноз вероятности исхода дела; − фильтрацию по категории спора (неиспользование кредитных обязательств, задолженность по аренде и пр.); − проверки исполнительных производств (текущие/завершенные с привязкой к делу); − отслеживание банкротства с момента подачи искового заявления; − выявление неявной аффилированности по судам; − выявление факторов риска и т.д. | Программа для ЭВМ Casebook API | Санкт-Петербург | 4,37 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.10068 | Развитие системы «Инновационный биллинг «Пальмира» в 2026 г., 1 шт. НМА | Целью развития Системы является: • уточнение и детализация реализованных бизнес-процессов; • автоматизация новых бизнес-процессов; • доработка для обеспечения интеграционных взаимодействий со смежными системами; • соблюдение требований федерального и регионального законодательства. | Система предназначена для информационной поддержки бизнес-процессов, связанных с реализацией электроэнергии бытовым потребителям. Система обеспечивает автоматизацию процессов учета потребления услуг бытовыми потребителями, выставления счетов, приема и контроля своевременности оплаты за предоставленные услуги сбытовой компании. За период внедрения Системы и перевода всех абонентов на промышленные расчеты, был определен перечень доработок, как в части обеспечения требований законодательства, так и в части расширения функциональных возможностей Системы. Помимо этого, в период внедрения Системы, в АО «Петербургская сбытовая компания» были введены в промышленную эксплуатацию и модернизированы ряд смежных систем, для обеспечения интеграционного взаимодействия которых необходимы доработки биллинга. Также необходимо учитывать изменения федерального и регионального законодательства (например, в 2025 году в Ленинградской области был введен льготный тариф для второго диапазона по распоряжению Губернатора ЛО).В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет обеспечить необходимую автоматизацию бизнес-процессов компании, улучшить показатели работы должниками и развиваться в направлении повышения качества обслуживания потребителей. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 9,52 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.10068 | Развитие системы «Инновационный биллинг «Пальмира» в 2027 г., 1 шт. НМА | Целью развития Системы является: • уточнение и детализация реализованных бизнес-процессов; • автоматизация новых бизнес-процессов; • доработка для обеспечения интеграционных взаимодействий со смежными системами; • соблюдение требований федерального и регионального законодательства. | Система предназначена для информационной поддержки бизнес-процессов, связанных с реализацией электроэнергии бытовым потребителям. Система обеспечивает автоматизацию процессов учета потребления услуг бытовыми потребителями, выставления счетов, приема и контроля своевременности оплаты за предоставленные услуги сбытовой компании. За период внедрения Системы и перевода всех абонентов на промышленные расчеты, был определен перечень доработок, как в части обеспечения требований законодательства, так и в части расширения функциональных возможностей Системы. Помимо этого, в период внедрения Системы, в АО «Петербургская сбытовая компания» были введены в промышленную эксплуатацию и модернизированы ряд смежных систем, для обеспечения интеграционного взаимодействия которых необходимы доработки биллинга. Также необходимо учитывать изменения федерального и регионального законодательства (например, в 2025 году в Ленинградской области был введен льготный тариф для второго диапазона по распоряжению Губернатора ЛО).В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет обеспечить необходимую автоматизацию бизнес-процессов компании, улучшить показатели работы должниками и развиваться в направлении повышения качества обслуживания потребителей. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 7,39 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.10068 | Развитие системы «Инновационный биллинг «Пальмира» в 2028 г., 1 шт. НМА | Целью развития Системы является: • уточнение и детализация реализованных бизнес-процессов; • автоматизация новых бизнес-процессов; • доработка для обеспечения интеграционных взаимодействий со смежными системами; • соблюдение требований федерального и регионального законодательства. | Система предназначена для информационной поддержки бизнес-процессов, связанных с реализацией электроэнергии бытовым потребителям. Система обеспечивает автоматизацию процессов учета потребления услуг бытовыми потребителями, выставления счетов, приема и контроля своевременности оплаты за предоставленные услуги сбытовой компании. За период внедрения Системы и перевода всех абонентов на промышленные расчеты, был определен перечень доработок, как в части обеспечения требований законодательства, так и в части расширения функциональных возможностей Системы. Помимо этого, в период внедрения Системы, в АО «Петербургская сбытовая компания» были введены в промышленную эксплуатацию и модернизированы ряд смежных систем, для обеспечения интеграционного взаимодействия которых необходимы доработки биллинга. Также необходимо учитывать изменения федерального и регионального законодательства (например, в 2025 году в Ленинградской области был введен льготный тариф для второго диапазона по распоряжению Губернатора ЛО).В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет обеспечить необходимую автоматизацию бизнес-процессов компании, улучшить показатели работы должниками и развиваться в направлении повышения качества обслуживания потребителей. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 7,71 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.10068 | Развитие системы «Инновационный биллинг «Пальмира» в 2029 г., 1 шт. НМА | Целью развития Системы является: • уточнение и детализация реализованных бизнес-процессов; • автоматизация новых бизнес-процессов; • доработка для обеспечения интеграционных взаимодействий со смежными системами; • соблюдение требований федерального и регионального законодательства. | Система предназначена для информационной поддержки бизнес-процессов, связанных с реализацией электроэнергии бытовым потребителям. Система обеспечивает автоматизацию процессов учета потребления услуг бытовыми потребителями, выставления счетов, приема и контроля своевременности оплаты за предоставленные услуги сбытовой компании. За период внедрения Системы и перевода всех абонентов на промышленные расчеты, был определен перечень доработок, как в части обеспечения требований законодательства, так и в части расширения функциональных возможностей Системы. Помимо этого, в период внедрения Системы, в АО «Петербургская сбытовая компания» были введены в промышленную эксплуатацию и модернизированы ряд смежных систем, для обеспечения интеграционного взаимодействия которых необходимы доработки биллинга. Также необходимо учитывать изменения федерального и регионального законодательства (например, в 2025 году в Ленинградской области был введен льготный тариф для второго диапазона по распоряжению Губернатора ЛО).В случае отказа от реализации проекта Общество не сможет обеспечить необходимую автоматизацию бизнес-процессов компании, улучшить показатели работы должниками и развиваться в направлении повышения качества обслуживания потребителей. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 8,00 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.10071 | Развитие системы «Мобильный контролер» в 2026 году, 1 шт. НМА | Развитие Системы осуществляется в целях: • автоматизации процесса линейной работы и повышения производительности труда посредством автоматизации дополнительных видов работ, услуг; • расширения функционала по работе с физическими лицами; • учета требований информационной безопасности; • включение в автоматизированные процессы подрядных организаций; • учета требований к документированию информационных систем. | В 2023 году в АО «Петербургская сбытовая компания» внедрена информационная система «Мобильный контролер» для оптимизации работы персонала в части управления заданиями на посещение потребителей (физических лиц), автоматизации процессов организации работ линейных сотрудников компании, сокращения сроков поступления данных о результатах проведенных работ, совершенствования системы контроля выполнения заданий. Параллельно с внедрением проекта ИБ.Пальмира выполнялось наращивание объемов лицевых счетов и приборов учета, по которым осуществляются обходы в системе и формирования требований к модернизации существующих и разработкам новых бизнес-процессов, требования к которым ранее не предъявлялись. Результатом развития Системы является своевременная адаптация системы в соответствии с изменениями, обусловленными как новыми потребностями функциональных заказчиков, так и изменениями в законодательстве, а также расширение функциональных возможностей системы. В случае отказа от развития Системы АО «Петербургская сбытовая компания» не сможет корректно и качественно осуществлять деятельность линейных служб в отношении физических лиц, что приведет к ухудшению качества оказываемых услуг Обществом, а отсутствие реализации таких бизнес-процессов, как самовольное подключение, приведет к снижению получаемой прибыли компании. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 9,55 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.10071 | Развитие системы «Мобильный контролер» в 2027 году, 1 шт. НМА | Развитие Системы осуществляется в целях: • автоматизации процесса линейной работы и повышения производительности труда посредством автоматизации дополнительных видов работ, услуг; • расширения функционала по работе с физическими лицами; • учета требований информационной безопасности; • включение в автоматизированные процессы подрядных организаций; • учета требований к документированию информационных систем. | В 2023 году в АО «Петербургская сбытовая компания» внедрена информационная система «Мобильный контролер» для оптимизации работы персонала в части управления заданиями на посещение потребителей (физических лиц), автоматизации процессов организации работ линейных сотрудников компании, сокращения сроков поступления данных о результатах проведенных работ, совершенствования системы контроля выполнения заданий. Параллельно с внедрением проекта ИБ.Пальмира выполнялось наращивание объемов лицевых счетов и приборов учета, по которым осуществляются обходы в системе и формирования требований к модернизации существующих и разработкам новых бизнес-процессов, требования к которым ранее не предъявлялись. Результатом развития Системы является своевременная адаптация системы в соответствии с изменениями, обусловленными как новыми потребностями функциональных заказчиков, так и изменениями в законодательстве, а также расширение функциональных возможностей системы. В случае отказа от развития Системы АО «Петербургская сбытовая компания» не сможет корректно и качественно осуществлять деятельность линейных служб в отношении физических лиц, что приведет к ухудшению качества оказываемых услуг Обществом, а отсутствие реализации таких бизнес-процессов, как самовольное подключение, приведет к снижению получаемой прибыли компании. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,07 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.10071 | Развитие системы «Мобильный контролер» в 2028 году, 1 шт. НМА | Развитие Системы осуществляется в целях: • автоматизации процесса линейной работы и повышения производительности труда посредством автоматизации дополнительных видов работ, услуг; • расширения функционала по работе с физическими лицами; • учета требований информационной безопасности; • включение в автоматизированные процессы подрядных организаций; • учета требований к документированию информационных систем. | В 2023 году в АО «Петербургская сбытовая компания» внедрена информационная система «Мобильный контролер» для оптимизации работы персонала в части управления заданиями на посещение потребителей (физических лиц), автоматизации процессов организации работ линейных сотрудников компании, сокращения сроков поступления данных о результатах проведенных работ, совершенствования системы контроля выполнения заданий. Параллельно с внедрением проекта ИБ.Пальмира выполнялось наращивание объемов лицевых счетов и приборов учета, по которым осуществляются обходы в системе и формирования требований к модернизации существующих и разработкам новых бизнес-процессов, требования к которым ранее не предъявлялись. Результатом развития Системы является своевременная адаптация системы в соответствии с изменениями, обусловленными как новыми потребностями функциональных заказчиков, так и изменениями в законодательстве, а также расширение функциональных возможностей системы. В случае отказа от развития Системы АО «Петербургская сбытовая компания» не сможет корректно и качественно осуществлять деятельность линейных служб в отношении физических лиц, что приведет к ухудшению качества оказываемых услуг Обществом, а отсутствие реализации таких бизнес-процессов, как самовольное подключение, приведет к снижению получаемой прибыли компании. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,33 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.10071 | Развитие системы «Мобильный контролер» в 2029 году, 1 шт. НМА | Развитие Системы осуществляется в целях: • автоматизации процесса линейной работы и повышения производительности труда посредством автоматизации дополнительных видов работ, услуг; • расширения функционала по работе с физическими лицами; • учета требований информационной безопасности; • включение в автоматизированные процессы подрядных организаций; • учета требований к документированию информационных систем. | В 2023 году в АО «Петербургская сбытовая компания» внедрена информационная система «Мобильный контролер» для оптимизации работы персонала в части управления заданиями на посещение потребителей (физических лиц), автоматизации процессов организации работ линейных сотрудников компании, сокращения сроков поступления данных о результатах проведенных работ, совершенствования системы контроля выполнения заданий. Параллельно с внедрением проекта ИБ.Пальмира выполнялось наращивание объемов лицевых счетов и приборов учета, по которым осуществляются обходы в системе и формирования требований к модернизации существующих и разработкам новых бизнес-процессов, требования к которым ранее не предъявлялись. Результатом развития Системы является своевременная адаптация системы в соответствии с изменениями, обусловленными как новыми потребностями функциональных заказчиков, так и изменениями в законодательстве, а также расширение функциональных возможностей системы. В случае отказа от развития Системы АО «Петербургская сбытовая компания» не сможет корректно и качественно осуществлять деятельность линейных служб в отношении физических лиц, что приведет к ухудшению качества оказываемых услуг Обществом, а отсутствие реализации таких бизнес-процессов, как самовольное подключение, приведет к снижению получаемой прибыли компании. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 6,81 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.10073 | Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы» в 2026 году, 1 шт. НМА | Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций, а также продолжить работы по переводу на российское программное обеспечение. | Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации. Модернизация системы в 2026 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, переводом на открытое программное обеспечение инструмента загрузки и преобразования данных (модуль юридических лиц), а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 9,29 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.10073 | Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы» в 2027 году, 1 шт. НМА | Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций, а также продолжить работы по переводу на российское программное обеспечение. | Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации. Модернизация системы в 2026 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, переводом на открытое программное обеспечение инструмента загрузки и преобразования данных (модуль юридических лиц), а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 8,05 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.10073 | Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы» в 2028 году, 1 шт. НМА | Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций, а также продолжить работы по переводу на российское программное обеспечение. | Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации. Модернизация системы в 2026 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, переводом на открытое программное обеспечение инструмента загрузки и преобразования данных (модуль юридических лиц), а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 8,40 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.10073 | Модернизация «Единой Информационно-аналитической системы» в 2029 году, 1 шт. НМА | Работы по модернизации ЕИАС позволят существенным образом расширить функциональные возможности эксплуатируемой в АО «Петербургская сбытовая компания» системы, повысить информативность аналитических данных, снизить объем ручных операций, а также продолжить работы по переводу на российское программное обеспечение. | Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) предназначена для автоматизации централизованного сбора и представления аналитической информации по основным сферам деятельности энергосбытовой компании с целью эффективного принятия тактических и стратегических решений бизнес-пользователями системы и предоставления аналитической информации в головные отделения и правительственные организации. Модернизация системы в 2026 году необходима в связи с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, переводом на открытое программное обеспечение инструмента загрузки и преобразования данных (модуль юридических лиц), а также для приведения системы в соответствие с требованиями информационной безопасности. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 8,71 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.10075 | Развитие информационного вычислительного комплекса в 2026 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), предназначенный для мониторинга процесса сбора данных с приборов учета и территориально расположенный на площадках технических служб каждой ЭСК Группы «Интер РАО». | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 4,00 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.10075 | Развитие информационного вычислительного комплекса в 2027 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), предназначенный для мониторинга процесса сбора данных с приборов учета и территориально расположенный на площадках технических служб каждой ЭСК Группы «Интер РАО». | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 4,18 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.10075 | Развитие информационного вычислительного комплекса в 2028 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), предназначенный для мониторинга процесса сбора данных с приборов учета и территориально расположенный на площадках технических служб каждой ЭСК Группы «Интер РАО». | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 4,36 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.10075 | Развитие информационного вычислительного комплекса в 2029 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), предназначенный для мониторинга процесса сбора данных с приборов учета и территориально расположенный на площадках технических служб каждой ЭСК Группы «Интер РАО». | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 4,52 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10077 | Приобретение многофункциональных устройств, 100 шт. ОС | Цель приобретения состоит в оснащении рабочих мест пользователей МФУ, характеристики которых отвечают текущим требованиям, обеспечивают возможность бесперебойного приобретения расходных материалов и соответствует положениям «Инструкции по обеспечению работников АО «Петербургская сбытовая компания» ИТ-оборудованием и ПО». | В настоящее время в АО «Петербургская сбытовая компания» на рабочих местах пользователей используется значительное число многофункциональных печатающих устройств (МФУ), введенных в эксплуатацию до 2014 года и выработавших свой ресурс. Также в эксплуатации остаются единичные экземпляры разнородного печатного оборудования, введенного в период до 2010 года. Данные МФУ и притеры требуют замены, кроме того, в текущих условиях к ним затруднено приобретение расходных материалов импортного производства. Приобретение современных МФУ необходимо для унификации при оснащении рабочих мест пользователей АО «Петербургская сбытовая компания», а также замены устаревшего оборудования. Карта текущего состояния парка МФУ с учетом даты ввода в эксплуатацию в файле «Расчет для планирования раб.мест ДО.xlsx». | МФУ Катюша M247 принтер/копир/сканер/факс - 100 шт.; | Санкт-Петербург | 3,35 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10080 | Приобретение лицензий импортозамещенной системы резервного копирования в 2026 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является обеспечение импортонезависимости и бесперебойного функционирования инфраструктуры Общества на базе отечественного ПО. | В связи с расширением промышленной фермы виртуализации на базе РэдВиртуализация, требуется закупка дополнительных лицензий к системе резервного копирования КиберБэкап | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 0,39 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10081 | Приобретение лицензий для импортозамещения систем виртуализации и серверных операционных систем в 2026 году, 3 шт. НМА | Целью проекта является обеспечение импортонезависимости и бесперебойного функционирования инфраструктуры Общества на базе отечественного ПО. | В настоящее время, в инфраструктуре и информационных системах АО «Петербургская сбытовая компания» используется ряд иностранных программных продуктов, относящихся к системам виртуализации (VMware, Oracle VM) и к серверным операционным системам (ОС: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux и др.). Все перечисленное ПО подлежит поэтапной замене на отечественные программные продукты в рамках процесса импортозамещения, с учетом положений Стратегии цифровой трансформации Группы «Интер РАО» 2020-2025 с перспективой до 2030 года, утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО», протокол от 13.08.2024 № 358, и Приказа ПАО «Интер РАО» от 13.09.2022 № ИРАО/393» Об импортонезависимости и безопасности бизнеса Группы ПАО «Интер РАО». В рамках проекта планируется приобретение лицензий на отечественные системы виртуализации (РЕДВирт) и операционные системы (РЕД ОС) в соответствии с текущей потребностью для перевода промышленных гипервизоров и виртуальных машин ИС «Пальмира» (в т.ч. «Сибирь»), ИС «Нева» развернутых на платформе Delta, а также для создания нового тестового стенда для ИС «Единый Биллинг». В 2023 году под нужны ИС «Пальмира» было закуплено 7 лицензий. Однако, разработчик, в рамках исполнения поручений по реализации планов по импортозамещению масштабировал решение на РЕДВирт на большее количество физических серверов: фактически сейчас используется 24 гипервизора на РЕДВирт, планируется и дальше наращивать количество гипервизоров на отечественных ОС. Дополнительно в 2025 тестовый стенд был частично переведен на РЕДВирт, что потребовало еще 4 лицензии. Лицензии РЕД ОС предназначены для перевода части виртуальных машин ИС «Пальмира», «Нева» на импортозамещенные ОС. Требуемое количество продуктов оценено, исходя из фактического состояния платформ, и планов перевода до конца 2026 года. Планы перехода на новый биллинг (OmniUS) не влияют на необходимость приобретения отечественных лицензий, поскольку он состоится не ранее 2028 года, при этом мероприятия по импортозамещению инфраструктурных элементов должны проводиться в соответствии с установленными целевыми ориентирами. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 1,63 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10082 | Приобретение лицензий на право пользования информационной системой управления проектами и инвестиционными программами (Инвеста в 2026 году), 1 шт. НМА | Приобретение АО «Петербургская сбытовая компания» права на использования программы ЭВМ «Информационная система управления проектами и инвестиционными программами «ИНВЕСТА»» | Проект является централизованным проектом ПАО «Интер РАО». Основными целями проекта на предоставление права использования программы ЭВМ «Информационная система управления проектами и инвестиционными программами «ИНВЕСТА»» являются: - снижение количества ошибок, в том числе за счет интеграции с ИС, являющимися потребителями информации по ИПКВ и ИПР; - снижение количества рутинных операций по подготовке документов и отчетности; - повышение эффективности управления как отдельными проектами, так и инвестиционной программой в целом; - своевременное обеспечение актуальной информацией лиц, принимающих решения; - повышение оперативности взаимодействия и обеспечение скоординированной работы специалистов структурных подразделений; - обеспечение контроля над исполнением ИПКВ, эффективностью вложения денежных средств; - создание единой базы данных по ИПКВ. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 0,81 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.10083 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» в 2026 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), одним из составляющих которого является система управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ (программно-аппаратных средств, допущенных в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению), и присоединенных к ИСУ, при этом имеющая возможностью передачи управляющих команд. Данная система обеспечивает передачу данных между приборами и комплексами информационно-измерительного комплекса и ИВК, осуществляет контроль доступности, обеспечивает полноту сбора данных и отслеживает динамически изменяемые маршруты доступа к приборам учета. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 1,83 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.10083 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» в 2027 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), одним из составляющих которого является система управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ (программно-аппаратных средств, допущенных в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению), и присоединенных к ИСУ, при этом имеющая возможностью передачи управляющих команд. Данная система обеспечивает передачу данных между приборами и комплексами информационно-измерительного комплекса и ИВК, осуществляет контроль доступности, обеспечивает полноту сбора данных и отслеживает динамически изменяемые маршруты доступа к приборам учета. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 1,92 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.10083 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» в 2028 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), одним из составляющих которого является система управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ (программно-аппаратных средств, допущенных в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению), и присоединенных к ИСУ, при этом имеющая возможностью передачи управляющих команд. Данная система обеспечивает передачу данных между приборами и комплексами информационно-измерительного комплекса и ИВК, осуществляет контроль доступности, обеспечивает полноту сбора данных и отслеживает динамически изменяемые маршруты доступа к приборам учета. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 2,00 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.10083 | Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» в 2029 году, 1 шт. НМА | Целью проекта является развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». | Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ. Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации. В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), одним из составляющих которого является система управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ (программно-аппаратных средств, допущенных в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению), и присоединенных к ИСУ, при этом имеющая возможностью передачи управляющих команд. Данная система обеспечивает передачу данных между приборами и комплексами информационно-измерительного комплекса и ИВК, осуществляет контроль доступности, обеспечивает полноту сбора данных и отслеживает динамически изменяемые маршруты доступа к приборам учета. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 2,08 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10085 | Приобретение коммутационного оборудования в 2026 году, 53 шт. ОС | Обеспечение работы сети передачи данных в серверных помещениях в ЦО и ОСЭ АО ПСК | В 2026 году ПСК планирует приобретение коммутационного оборудования для обеспечения расширения сети передачи данных в центральном офисе, ввиду приобретения нового серверного оборудования, а также завершения процесса импортозамещения коммутационного оборудования в отделениях по сбыту электроэнергии (ОСЭ). | По результатам анализа предлагаемых на рынке продуктов и из соображений совместимости с ранее приобретенным коммутационным оборудованием, принято решение о приобретении следующего коммутационного оборудования H3C (Китай) и Eltex (Россия, включено в реестр РЭП): 1. Коммутатор H3C S6825-54HF L3 Ethernet Switch with 48*25G SFP28 Ports and 6*100G QSFP28 Ports - 4шт. 1.1. Блок питания 450W AC Power Supply Module (Power Panel Side Intake Airflow) - 8 шт. 1.2. Вентиляторный блок H3C Fan Module (Fan Panel Side Intake Airflow, Only for Tencent) -20 шт. 1.3. Оптический трансивер 25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC) – 192 шт. 2. Коммутатор H3C S6805-54HT L3 Ethernet Switch with 48 10GBASE-T Ports and 6 QSFP28 Ports - 4 шт. 2.1. Блок питания 450W AC Power Supply Module (Power Panel Side Intake Airflow) - 8шт. 2.2. Вентиляторный блок H3C Fan Module (Fan Panel Side Intake Airflow, Only for Tencent) – 20 шт. 2.3. Кабель 100G QSFP28 to 100G QSFP28 1m Passive Cable - 12шт. 2.4. Модуль QSFP+ 40GBASE BIDI Optical Transceiver Module (850nm,300m) - 20шт. 3. Ethernet-коммутатор MES2300-24P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220V AC - 24шт. 4. Ethernet-коммутатор MES2300-48P, 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания - 7шт. 4.1. Модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W-7шт. 4.2. SFP 1,25 GE модуль 550м, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM - 4шт. 4.3. SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m – 9 шт. 4.4. MPO CABLE patch cord UPC/UPC 3m Female (для QSFP+ 40G FH-QSFP4TCDM01) - 6 шт. 4.5. MPO CABLE patch cord UPC/UPC 10m Female (для QSFP+ 40G FH-QSFP4TCDM01) -6 шт. 4.6. Хомут-липучка REXANT 5000мм х 20мм, полиамид, 1шт [07-7526] - 6шт. 5. Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9-E - 14шт. 6. Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200 - 7шт. Позиции 1-6 являются отдельными обособленными предметами, предназначенными для выполнения определенных самостоятельных функций. Остальные позиции спецификации включаются в состав коммутаторов (позиции 1-4), соответственно, с увеличением стоимости ОС. | Санкт-Петербург | 4,09 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10086 | Модернизация системы электронного архива в 2026 году, 1 шт. НМА | Целью модернизации электронного архива является расширение функциональных возможностей системы, обеспечение интеграции Системы с другими информационными системами, используемыми в Обществе. | В 2019 году в АО «Петербургская сбытовая компания» в рамках инвестиционного проекта внедрена система «Электронный архива документов» (далее – ЭАД). На текущий период появились дополнительные требования и задачи по модернизации текущего функционала и добавления новых типов документов, а также необходимость интеграции с новыми системами, внедряемыми в АО «Петербургская сбытовая компания». Если данная система не будет модернизирована, то возникнут риски неполноценного использования системы, а также замедления скорости работы пользователей; появится необходимость создания дополнительного бумажного архива документов по новым документам либо ручное заведения их в систему. Более того, в связи с полным переходом на использование Инновационного биллинга физических лиц и CRM в части работы с бытовыми потребителями и перспективы внедрения инструментов распознавания текста для разбора входящей корреспонденции вырастает объем централизованного оцифрованного документооборота – и модернизация ЭАД для обеспечения полноценного систематизированного хранения полученных в результате взаимодействия с потребителями документов направлена на сохранение быстродействия указанных систем, не предназначенных для долгосрочного хранения данных. Требования действующих подзаконных актов Минкомсвязи России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016, раздел 8, п.2 обязывают Гарантирующего поставщика в дополнение к содержанию бумажного архива документов, проводить работы по сканированию документов для загрузки электронных образов договоров и дополнительных соглашений в ГИС ЖКХ, что в свою очередь влечет формирование электронной базы договоров и дополнительных соглашений. Создание централизованного электронного архива документов позволило сделать хранение документов менее затратным, документы в цифровом формате менее уязвимы, чем бумажные, оперативно производить все операции с документами. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 8,27 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10088 | Приобретение лицензий на программное обеспечение средств криптографической защиты информации в 2026 году, 3 шт. НМА | Цель приобретения расширение криптозащищенной виртуальной сети для безопасного соединения и организации защищенного удаленного доступа к ресурсам центрального офиса, ЦОД и ОСЭ через Интернет. | Для обеспечения криптографической защиты инфраструктуры и значимого документооборота в АО «Петербургская сбытовая компания» сертифицированного по требованиям Федеральной службы безопасности (ФСБ) средство криптографической защиты. Данная закупка – приобретение бессрочных лицензий и сертификатов технической поддержки. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 0,07 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10089 | Приобретение ноутбуков и планшетов в 2026 году, 150 шт. ОС | Целью проекта является обеспечение подразделений ЦО необходимой компьютерной техникой, отвечающей производственным потребностям Общества. | Техническое решение проекта выработано на основании корпоративных стандартов Группы «Интер РАО» в соответствии с предъявляемыми к закупаемой технике требованиями. По результатам анализа рынка устройств, выбор сделан в пользу отечественных производителей (все оборудование включено в реестры Минпромторга). В рамках развития ИС Алькор планируется внедрение функционала для работы с юридическими лицами. В связи с этим, необходима выдача мобильных устройств линейному персоналу, осуществляющему взаимодействие с ЮЛ, в количестве 41 ед. на основании служебной записки директора по техническому сопровождению сбытовой деятельности от 11.02.2025 №ПСК/СЗ/03/37. Дополнительные 9 ед. приобретаются для замены вышедших из строя и утраченных устройств прошлых поставок (первая партия планшетов Mig T8 в количестве 100 шт. поставлена в июне 2022 года). | Ноутбук KVADRA NAU LE15T Intel Core i3-1315U (rev 1.2)/8 ГБ/256 ГБ NVMe/ 65 W/WiFi/ Bluetooth/ без ОС /графит - 100 шт. Мобильный компьютер MIG T8X Pro,SDM632 1,8Ghz, 4Gb/64Gb, 800*1280 LCD, 5MP/13MP, 4G LTE - 50 шт. | Санкт-Петербург | 3,43 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10092 | Роботизация бизнес-процессов в 2026 году, 1 шт. НМА | Целью проекта «Роботизация» является: -высвобождение трудозатрат сотрудников на более комплексные и интеллектуальные задачи; -минимизация ошибок ручного труда; -уменьшение переработок сотрудников при пиковых нагрузках; -увеличение скорости выполнения бизнес-процессов. | В Обществе внедрено и используется большое количество централизованных информационных систем, между которыми требуется информационное взаимодействие. Настраивать интеграцию не всегда целесообразно, т.к. она потребует значительных экономических и временных затрат. Проблема обычно решается с помощью дополнительных конвертеров данных, а также путем добавления в бизнес-процесс дополнительных ручных операций. Кроме того, многие производственные процессы требуют информационного взаимодействия со сторонними ресурсами, настройка интеграции с которыми зачастую невозможна. Роботизация – это новая форма автоматизации бизнес-процессов, направленная на повышение эффективности операций. (RPA, Robotic Process Automation). Отличие технологий роботизации от стандартной процедуры автоматизации бизнес-процессов в том, что для работы робота не требуется интеграция используемых систем, действия выполняются через пользовательский интерфейс, имитируя работу сотрудника. С 2022 года в АО «Петербургская сбытовая компания» были внедрены и поставлены на учет несколько программных роботов, выполняющих рутинные этапы бизнес-процессов вместо пользователей - сотрудников. На настоящий момент полноценно функционируют 6 программных роботов, и еще 1 находится на стадии отладки (в связи с изменением интерфейсов рабочей среды). Указанные роботизированные решения были разработаны на базе платформы R.bot – специализированного ПО для разработки, настройки и запуска программных роботов. В последующие годы была продолжена эксплуатация ранее внедренных роботов, а также анализ бизнес-процессов на предмет возможности их роботизации и тестирование новых роботов для последующего внедрения. Технологической особенностью роботизированных решений является их привязка к конкретному ПО для настройки и запуска – роботы, созданные на базе платформы R.bot, не могут быть запущены на какой-либо иной платформе или без нее. В настоящее время возникла потребность глобальной переработки действующих роботов для перехода на импортозамещенное ПО (изменение версии платформы для работы в ОС Astra Linux, перенастройка алгоритмов работы роботов в связи с визуальным изменением используемых интерфейсов сервисов и хранилищ, адаптация почтовых сервисов и др.) Также в 2026г. планируется разработка новых роботов, в соответствии с предложениями функциональных заказчиков: · повторный заказ исполнительного листа; · получение полных сведений о правах на недвижимое имущество через сервис удаленных нотариальных действий. | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 1,52 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10093 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году, 15 шт. ОС | Целью проекта является обеспечение вычислительных мощностей для информационных систем, а также замена оборудования, выработавшего свой ресурс на новое, обладающее необходимым быстродействием и отказоустойчивостью в соответствии с Методикой МТ-185-1 | К замене планируются СХД: • СХД промышленной фермы в Датацентре IBM FS5035 с полкой расширения (серийные №№ 781H1A0 (2021 г.), 781G3B6 (2021 г.)). Полезный объем составляет - 48ТБ. • СХД резервного копирования в Датацентре IBM FS5015 с полкой расширения (серийные №№ 781F9C2 (2021г.), 781H1M0 (2021г.)). Полезный объем составляет – 65 ТБ К моменту реализации проекта, указанное оборудование выработает свой ресурс, на него закончится гарантийная поддержка и будет необходим вывод из промышленной эксплуатации в соответствии с Методикой МТ-185-1. Выведенное из промышленной эксплуатации оборудование будет использовано в тестовых средах различных ИС Общества. Для обеспечения непрерывности работы критичных информационных систем, требуется расширение дисковых ресурсов с учетом прогнозов роста объема данных до 2029г.: 1. ПТП Система «Инновационный биллинг. Пальмира» - СУБД. Общая потребность в дисковом пространстве на 06.2029 по СУБД составит - 467,1 ТБ 2. ПТП Системы «Инновационный биллинг. Пальмира» - приложения. Общая потребность в дисковом пространстве на 06.2029 в части приложений составит - 74,85 ТБ 3. ПТП «Информационная система централизованного управления цифровыми процессами розничного бизнеса» (НЕВА) - СУБД. Общая потребность в дисковом пространстве на 06.2029 по СУБД Нева составит - 55,1 ТБ 4. ПТП «Информационная система централизованного управления цифровыми процессами розничного бизнеса» (НЕВА) и ПТП «Система управления взаимоотношениями с клиентами» (CRM) CRM – приложения. Общая потребность в дисковом пространстве на 06.2029 по в части приложений Нева и CRM составит - 91,4 ТБ Общий требующийся объем по системам и приложениям Инновационного биллинга, Нева и CRM составит 467,1 ТБ + 74,85 ТБ + 55,1 ТБ + 91,4 ТБ = 688,45 ТБ. Таким образом, потребуется приобретения новой высокопроизводительной СХД суммарным полезным объемом не менее 690TiB (SSD) Для обеспечения резервного копирования (РК) критичных информационных систем, с учетом прогнозов роста объема данных до 2029г, потребуется приобретения нового СХД. 1495Тб Для обеспечения бесперебойного питания нового оборудования также требуется приобретение ИБП. | В качестве СХД промышленной фермы виртуализации в ДЦ предлагается Huawei OceanStor Dorado 5000 V6, с дисками SSD общим полезным объемом (с учетом уровня RAID6 и учетом ежегодного прироста объема данных 15%) – 110 ТБ. В качестве СХД для резервного копирования предлагается Huawei OceanProtect X6000 с дисками NL-SAS общим полезным объемом (с учетом уровня RAID6 и учетом ежегодного прироста объема данных 15%) - 160 ТБ. В качестве промышленной СХД под информационные системы предлагается 1 шт СХД Huawei Dorado 8000 V6 с дисками SSD общим полезным объемом : 780 Тб Для обеспечения резервного копирования (РК) критичных информационных систем, с учетом прогнозов роста объема данных до 2029 г, потребуется приобретения нового СХД. 1495 Тб Техническое решение по РК: 1 шт. СХД Huawei OceanProtect Х6000 с дисками NL-SAS Объем 360 Тб 1 шт СХД Huawei OceanProtect Х8000 c 3-мя дисковыми полками с дисками NL-SAS Объем 1320 Тб Для обеспечения бесперебойного питания нового оборудования требуется приобретение новых ИБП. Предлагается ИБП БАСТИОН SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah – 10 шт. Продукция содержится в Реестре отечественного радиоэлектронного оборудования. | Санкт-Петербург | 38,95 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10094 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (межсетевой экран) в 2027-2030 гг., 6 шт. ОС и 48 шт. НМА | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 8,79 | 2030 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10095 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (анализатор сетевого трафика) в 2026-2027 гг., 2 шт. ОС и 8 шт. НМА | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 6,04 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10097 | Создание комплекса защиты конечных устройств (EDR) в 2027 году, 1шт. ОС | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 0,29 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10098 | Создание комплекса защиты средств и среды контейнеризации в 2029-2030 гг., 15 шт. ОС и 21 шт. НМА | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 23,38 | 2030 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10099 | Создание комплекса эмуляции элементов ИТ-инфраструктуры в 2027 году, 1 шт. ОС и 1 шт. НМА | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 0,31 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10095 | Создание комплекса защиты ЛВС и межсетевого взаимодействия (анализатор сетевого трафика) в 2026-2027 гг., 2 шт. ОС и 8 шт. НМА | Целями проекта является: • Повышение уровня информационной безопасности Общества; • Препятствование действиям злоумышленников - минимизация последствий реализации актуальные для Общества рисков ИБ; • Получение возможности обнаруживать признаки кибератак и оказывать противодействие злоумышленникам; • Соблюдение требований законодательства в области обеспечения информационной безопасности. | Проект реализуется в рамках Плана мероприятий Программы развития информационной безопасности группы «Интер РАО» на 2026 – 2030 года (далее Программа развития ИБ 2026 – 2030), одобренной п. 2 Протокола заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 27.08.2025 (Информационная безопасность) № 1161. | Техническое решение проекта выработано на основании Программы развития ИБ 2026 – 2027 и включает в себя: 1. Подсистема защиты EDR для обеспечения постоянного мониторинга и быстрого обнаружения угроз на конечных устройствах 2. Подсистема защиты NGFW для обеспечения комплексной защиты корпоративных сетей и данных, находящихся в ней 3. Подсистема защиты NTA для мониторинга, анализа и выявления аномалий в сетевом трафике. Они используются для повышения безопасности сети, обнаружения угроз и предотвращения кибератак 4. Подсистема защиты среды контейнеризации (СЗСК) для обеспечения безопасности контейнеров и их окружения, включая хостовые системы, сети и хранилища 5. Подсистема защиты СУБД (СЗБД) для обеспечения безопасности данных, хранящихся в базах данных, и предотвращения несанкционированного доступа, утечек или повреждения информации 6. Подсистема размещения ловушек (Deception) с целью обнаружения атак . | Санкт-Петербург | 6,04 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10102 | Приобретение лицензии на модуль сбора и подготовки данных для системы финансово-экономического управления (МСПД ФЭУ) в 2026 году, 1 шт. НМА | Приобретение АО «Петербургская сбытовая компания» права на использования программы ЭВМ «Модуль сбора и подготовки данных, реализованный в версии для ТТС ФЭУ (МСПД ФЭУ)» | Проект реализации сервисов расширенного информационного взаимодействия с ФНС России является централизованным проектом ПАО «Интер РАО». Основными целями на предоставление права использования программы ЭВМ: «Модуль сбора и подготовки данных, реализованный в версии для ТТС ФЭУ (МСПД ФЭУ)» являются: - Сбор и подготовка данных учетных систем, необходимых для формирования ответа по запросам АИС Налог-3 ПОД ФНС по сценариям и форматам ФНС; - Передача в «ПОД ФНС» подготовленных и подтвержденных ответственными пользователями данных из учетных систем; - Проверка свойств скан-образов, размещенных в ТТС ЭА, на соответствие требованиям ФНС (размер, формат). Договорная конструкция в виде выполнения работ по модернизации МСПД ФЭУ от имени ООО «Интер РАО – ИТ» (владелец основного цифрового актива «ТТС ФЭУ» и «МСПД ФЭУ») с последующим заключением договоров на реализацию неисключительных лицензий МСПД ФЭУ (сроком действия более одного года) с компаниями - участниками налогового мониторинга, в том числе АО «ПСК», согласована в рамках соответствующих поручений (корпоративное письмо от 22.08.2025 №ИРИТ/КП/СД/457). | НМА - 1 штука | Санкт-Петербург | 7,84 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Построение интеллектуальной системы коммерческого учёта электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K_15.01.0199 | Оснащение потребителей электрической энергии в многоквартирных домах Ленинградской области интеллектуальными приборами учёта в 2025 году 21 140 шт.; в 2026 году - 19 930 шт.; в 2027 году - 19 671 шт.; в 2028 году 25 721 шт. | Целью создания ИСУ является автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | Необходимость установки счётчиков электрической энергии в квартирах, втроенных помещениях (запитанных от ГРЩ жилого дома), и ОДПУ в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта, обусловленных отсутствием, неисправностью прибора учёта или истечением межповерочного интервала. По состоянию на 01.01.2025 года в течение ближайших 4-х лет подлежит установке следующее количество средств измерений: однофазные приборы учёта - 63 080 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 525 шт.; ОДПУ - 8 275 шт.; шлюзы - 3 319 шт.; роутеры - 10 263 шт. На 2025 год планируется установка следующего количества: однофазные приборы учёта - 13 905 шт.; трехфазные приборы учёта - 277 шт.; ОДПУ - 1 522 шт.; шлюзы - 1 145 шт.; роутеры - 4 291 шт. По результатам проведённых конкурсных закупочных процедур определился подрядчик для выполнения работ по установке приборов учёта- ООО "СтройЭнергоКом". | Санкт-Петербург | 946,08 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.26.0199 | Оснащение потребителей электрической энергии в многоквартирных домах Ленинградской области интеллектуальными приборами учёта в 2026 году - 19 991 шт. | Целью создания ИСУ является автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | Необходимость установки счётчиков электрической энергии в квартирах, втроенных помещениях (запитанных от ГРЩ жилого дома), и ОДПУ в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта, обусловленных отсутствием, неисправностью прибора учёта или истечением межповерочного интервала. По состоянию на 01.01.2025 года в течение ближайших 4-х лет подлежит установке следующее количество средств измерений: однофазные приборы учёта - 63 080 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 525 шт.; ОДПУ - 8 275 шт.; шлюзы - 3 319 шт.; роутеры - 10 263 шт. На 2026 год планируется установка следующего количества: однофазные приборы учёта - 13 155 шт.; трехфазные приборы учёта - 262 шт.; ОДПУ - 1 435 шт.; шлюзы - 1 082 шт.; роутеры - 4 057 шт. По результатам проведённых конкурсных закупочных процедур определился подрядчик для выполнения работ по установке приборов учёта- ООО "СтройЭнергоКом". | Санкт-Петербург | 384,08 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.27.0199 | Оснащение потребителей электрической энергии в многоквартирных домах Ленинградской области интеллектуальными приборами учёта в 2027 году 24 696 шт. | Целью создания ИСУ является автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | Необходимость установки счётчиков электрической энергии в квартирах, втроенных помещениях (запитанных от ГРЩ жилого дома), и ОДПУ в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта, обусловленных отсутствием, неисправностью прибора учёта или истечением межповерочного интервала. По состоянию на 01.01.2025 года в течение ближайших 4-х лет подлежит установке следующее количество средств измерений: однофазные приборы учёта - 63 080 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 525 шт.; ОДПУ - 8 275 шт.; шлюзы - 3 319 шт.; роутеры - 10 263 шт. На 2027 год планируется установка следующего количества: однофазные приборы учёта - 21 302 шт.; трехфазные приборы учёта - 948 шт.; ОДПУ - 1 599 шт.; шлюзы - 212 шт.; роутеры - 635 шт. По результатам проведённых конкурсных закупочных процедур определился подрядчик для выполнения работ по установке приборов учёта- ООО "СтройЭнергоКом". | Санкт-Петербург | 396,57 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.28.0199 | Оснащение потребителей электрической энергии в многоквартирных домах Ленинградской области интеллектуальными приборами учёта в 2028 году 26 094 шт. | Целью создания ИСУ является автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | Необходимость установки счётчиков электрической энергии в квартирах, втроенных помещениях (запитанных от ГРЩ жилого дома), и ОДПУ в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта, обусловленных отсутствием, неисправностью прибора учёта или истечением межповерочного интервала. По состоянию на 01.01.2025 года в течение ближайших 4-х лет подлежит установке следующее количество средств измерений: однофазные приборы учёта - 63 080 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 525 шт.; ОДПУ - 8 275 шт.; шлюзы - 3 319 шт.; роутеры - 10 263 шт. На 2028 год планируется установка следующего количества: однофазные приборы учёта - 21 952 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 388 шт.; ОДПУ - 922 шт.; шлюзы - 459 шт.; роутеры - 1 373 шт. По результатам проведённых конкурсных закупочных процедур определился подрядчик для выполнения работ по установке приборов учёта- ООО "СтройЭнергоКом". | Санкт-Петербург | 449,45 | 2029 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.29.0199 | Оснащение потребителей электрической энергии в многоквартирных домах Ленинградской области интеллектуальными приборами учёта в 2029 году 20 779 шт. | Целью создания ИСУ является автоматизация следующих основных процессов учета коммерческой электроэнергии: - Выполнение измерений электроэнергии; - Снижение дебиторской задолженности; - Снижение уровня хищения электроэнергии; - Снижение потерь в сетях и, как следствие, снижение риска разногласий с ТСО; - Автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений; - Хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе; - Синхронизация измерений Системы по времени | Выполнение требований Федерального законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | Необходимость установки счётчиков электрической энергии в квартирах, втроенных помещениях (запитанных от ГРЩ жилого дома), и ОДПУ в многоквартирных домах Ленинградской области, включаемых в систему интеллектуального учёта, обусловленных отсутствием, неисправностью прибора учёта или истечением межповерочного интервала. По состоянию на 01.01.2025 года в течение ближайших 4-х лет подлежит установке следующее количество средств измерений: однофазные приборы учёта - 63 080 шт.; трехфазные приборы учёта - 1 525 шт.; ОДПУ - 8 275 шт.; шлюзы - 3 319 шт.; роутеры - 10 263 шт. На 2029 год планируется установка следующего количества: однофазные приборы учёта - 18 726 шт.; трехфазные приборы учёта - 172 шт.; ОДПУ - 8 шт.; шлюзы - 571 шт.; роутеры - 1 302 шт. По результатам проведённых конкурсных закупочных процедур определился подрядчик для выполнения работ по установке приборов учёта- ООО "СтройЭнергоКом". | Санкт-Петербург | 357,34 | 2030 год | показатель не рассчитывается |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P_15.27.0012 | Приобретение легковых автомобилей Малого класса в 2027 году, 1 шт. | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | CHERY TIGGO4 PRO - 1 шт. | Санкт-Петербург | 1,96 | 2027 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.28.0012 | Приобретение легковых автомобилей Малого класса в 2028 году, 12 шт. | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | Необходимость приобретения легковых автомобилей отечественного производства обусловлена заменой автопарка Общества, эксплуатационный срок которых составляет 5 (пять) и более лет, ввиду нерентабельности их ремонта (изношенность узлов и агрегатов). | CHERY TIGGO4 PRO - 12 шт. | Санкт-Петербург | 33,03 | 2028 год | показатель не рассчитывается |
| P_15.01.10039 | Приобретение кондиционеров, 112 шт. ОС | Основной целью реализации проекта является повышение надёжности работы оборудования для поддержания нормальных условий труда работников Общества, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха» | Потребность в проведении закупки обусловлена следующими причинами: 1. истечение срока эксплуатации кондиционеров. Кондиционеры, предлагаемые к замене 2006-2014 годов выпуска (Приложение №1); 2. часть наружных блоков кондиционеров установлены внутри технических чердаков, что значительно ухудшает теплоотдачу; 3. отсутствие запасных частей; 4. пониженная холодопроизводительность, в связи с физическим износом теплоизоляции и узлов кондиционеров; 5. опасность возгораний и поражений электрическим током, из-за износа электрической изоляции; 6. опасность утечки хладогенов | Кондиционер Lessar LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 - 28 шт.; Кондиционер Lessar LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 - 41 шт.; Кондиционер Lessar LS-H12KFE2/LU-H12KFE2 - 22 шт.; Кондиционер Lessar LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 - 16 шт.; Кондиционер Lessar LS-H24KFE2/LU-H24KFE2 - 5 шт. | Санкт-Петербург | 2,90 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10057 | Модернизация инженерно-технических систем охраны в клиентском офисе (г. Новая Ладога, объект ОС 3 шт.) | Антитеррористическая защита объектов, сотрудников и клиентов компании, имущества АО «Петербургская сбытовая компания» от противоправных действий третьих лиц и возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы инженерно-технических средств охраны, обеспечение достоверной видео и аудио регистрации событий в клиентских зонах, в целях улучшения качества обслуживания, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима. | Модернизация инженерно-технических систем охраны в клиентских офисах АО «ПСК» проводится в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающей принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 03.04.2015 № ИРАО/4-к «Об утверждении Методики по действиям при установлении уровней террористической опасности», федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 10.08.2023 № ИРАО/378 «Об утверждении Методики МТ-295-1 «Техническая укрепленность и оборудование ИТСО зданий и помещений энергосбытовых и энергосервисных компаний Группы «Интер РАО». Необходимость реализации проекта возникла в связи с тем, что имеющиеся системы охранного видеонаблюдения в 2024 году выработают установленный ресурс 10 лет (введены в эксплуатацию в 2010-2014) и не в полной мере отвечают требованиям Методики МТ-295-1. Дальнейшая их эксплуатация связана с высокими рисками отказов и значительными затратами на ремонтные работы и подержание в рабочем состоянии. Здания (помещения) клиентских офисов находится в собственности АО «ПСК» | Модернизация системы охранного видеонаблюдения Модернизация пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Модернизация охранно-тревожной сигнализации | Санкт-Петербург | 6,29 | 2026 год | показатель не рассчитывается |
| Q_15.01.10058 | Модернизация инженерно-технических систем охраны в клиентском офисе (г. Сертолово, объект ОС 3 шт.) | Антитеррористическая защита объектов, сотрудников и клиентов компании, имущества АО «Петербургская сбытовая компания» от противоправных действий третьих лиц и возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы инженерно-технических средств охраны, обеспечение достоверной видео и аудио регистрации событий в клиентских зонах, в целях улучшения качества обслуживания, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима. | Модернизация инженерно-технических систем охраны в клиентских офисах АО «ПСК» проводится в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающей принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 03.04.2015 № ИРАО/4-к «Об утверждении Методики по действиям при установлении уровней террористической опасности», федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 10.08.2023 № ИРАО/378 «Об утверждении Методики МТ-295-1 «Техническая укрепленность и оборудование ИТСО зданий и помещений энергосбытовых и энергосервисных компаний Группы «Интер РАО». Необходимость реализации проекта возникла в связи с тем, что имеющиеся системы охранного видеонаблюдения в 2024 году выработают установленный ресурс 10 лет (введены в эксплуатацию в 2010-2014) и не в полной мере отвечают требованиям Методики МТ-295-1. Дальнейшая их эксплуатация связана с высокими рисками отказов и значительными затратами на ремонтные работы и подержание в рабочем состоянии. Здания (помещения) клиентских офисов находится в собственности АО «ПСК» | Модернизация системы охранного видеонаблюдения Модернизация пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Модернизация охранно-тревожной сигнализации | Санкт-Петербург | 7,18 | 2026 год | показатель не рассчитывается |